|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik Nr 6a |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | projekt |  |  |  |  |  |  |  | do uchwały budżetowej Nr |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | z dnia |  |  |
| WIELOLETNIE PLANY INWESTYCJNE GMINY CZECHOWICE-DZIEDZICE |
| L.p. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca program | Okres realizacji | Ogółem wartość zadania | Wartość zadania zrealizowa-nego w latach poprzednich | Wartość zadania do realizacji |  |  | Uwagi |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 |  |  |
|  |  |  |  | wartość zadania | wartość zadania | wartość zadania | wartość zadania | wartość zadania | wartość zadania | wartość zadania |  |
|  |  |  |  | środki budżetowe | środki budżetowe | środki budżetowe | środki budżet. | środki budżet. | środki budżet. | środki budżetowe |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1 | Zakup autobusów do PKM | Urząd Miejski | 2009-2011 | 2 472 000 |  | 2 472 000 | 824 000 | 824 000 | 824 000 | 3 autobusy |  |
|  |  |  |  | 2 472 000 |  | 2 472 000 | 824 000 | 824 000 | 824 000 |  |  |
| 2 | Budowa sali gimnastycznej w SP Nr 2 w Ligocie przy ul.Miliardowickiej | Urząd Miejski | 2007-2009 | 3 200 000 | 2 112 500 | 1 087 500 | 1 087 500 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 3 200 000 | 2 112 500 | 1 087 500 | 1 087 500 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach z zastosowaniem systemu solarnego dla przygotowania ciepłej wody użytkowej | ZOPO | 2007-2009 | 1 656 535 | 927 806 | 728 729 | 728 729 | 0 | 0 | 520 490 (pożyczka w 2008r) 98 060 (dotacja WFOŚ iGW 2008r.) 51 120 (dotacja Eko Fundusz 2008r.) 100 000 (pożyczka w 2009r) |  |
|  |  |  |  | 1 507 355 | 778 626 | 728 729 | 728 729 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach | Urząd Miejski |  | 4 572 722 | 2 261 722 | 2 311 000 | 2 311 000 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2007-2009 | 4 572 722 | 2 261 722 | 2 311 000 | 2 311 000 | 0 |  | 0 |  |
| 5 | Budowa domu spokojnej starości "Złota Jesień" | Urząd Miejski | 2008-2010 | 3 619 000 | 119 000 | 3 500 000 | 1 000 000 | 2 500 000 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 3 619 000 | 119 000 | 3 500 000 | 1 000 000 | 2 500 000 | 0 |  |  |
| 6 | Przebudowa stołówki i kuchni w Gimnazjum Publicznym Nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach | ZOPO | 2008-2009 | 807 000 | 70 000 | 737 000 | 737 000 |  |  | 626 450 (dotacja RPO WŚ) |  |
|  |  |  |  | 180 550 | 70 000 | 110 550 | 110 550 |  |  | 0 |  |
| 7 | Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Rumana w dzielnicy Grabowice w Czechowicach-Dziedzicach | Urząd Miejski | 2008-2009 | 1 902 128 | 962 128 | 940 000 | 940 000 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 1 902 128 | 962 128 | 940 000 | 940 000 | 0 | 0 |  |  |
| 8 | Rekultywacja składowiska odpadów etap II | AZK | 2009-2010 | 900 000 | 0 | 900 000 | 0 | 900 000 |  | 720 000 (dotacja RPO WŚ) |  |
|  |  |  |  | 180 000 | 0 | 180 000 | 0 | 180 000 |  |  |  |
| 9 | Rekultywacji składowiska Odpadów III etap | AZK | 2009-2011 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |  |  | 1 500 000 | 1 200 000 (dotacja RPO WŚ) |  |
|  |  |  |  | 300 000 | 0 | 300 000 |  |  | 300 000 |  |  |
| 10 | Budowa parku na Osiedlu Północ w Czechowicach - Dziedzicach | Urząd Miejski | 2008-2010 | 2 506 897 | 0 | 2 506 897 | 1 919 561 | 587 336 |  | dotacja RPO WŚ 1612 239 (2009r.), dotacja 493 303 (2010r.) |  |
|  |  |  |  | 401 355 | 0 | 401 355 | 307 322 | 94 033 |  |  |  |
| 11 | Przebudowa Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach | Urząd Miejski | 2006-2009 | 5 025 707 | 2 575 707 | 2 450 000 | 2 450 000 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 5 025 707 | 2 575 707 | 2 450 000 | 2 450 000 | 0 | 0 |  |  |
| 12 | Budowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul.Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach | Urząd Miejski | 2006-2011 | 16 467 549 | 341 430 | 16 126 119 | 5 997 500 | 5 014 799 | 5 113 820 | dotacja PRO WŚ 5 097 875 (2009r.), dotacja 4 262 579 (2010r.) |  |
|  |  |  |  | 7 107 095 | 341 430 | 6 765 665 | 899 625 | 752 220 | 5 113 820 | 0 |  |
|  | Ogółem wartość zadania |  |  | 44 629 538 | 9 370 293 | 35 259 245 | 17 995 290 | 9 826 135 | 7 437 820 |  |  |
|  | Ogółem środki budżetowe |  |  | 30 467 912 | 9 221 113 | 21 246 799 | 10 658 726 | 4 350 253 | 6 237 820 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Przewodniczący Rady Miejskiej |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | mgr Marek Kwaśny |  |  |  |  |