|  |  |  | Załącznik Nr 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU |  |  |  |  |  |  |
| L.p. |  | Dział, rozdział, nazwa zadania | Plan budżetu wg uchwały Nr XXXI/376/05 z 15.03.2005r. | Budżet po zmianach na 30.06.2005r. | Wykonanie za I półrocze 2005r. | % wykonania |
| 1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  | Dział 600 Transport i łączność | 4 180 500 | 4 365 500 | 139 259 | 3,2% |
|  |  | Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,0% |
|  |  | Zagospodarowanie terenu od poczty do wiaduktu przy ul.Towarowej | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,0% |
|  |  | Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe | 2 148 000 | 1 988 000 | 136 288 | 6,9% |
|  |  | Udział finansowy w przebudowie ciągu dróg powiatowych ul.M.Kopernika - ul.I.Łukasiewicza | 500 000 | 500 000 | 0 | 0,0% |
|  |  | Udział finansowy w przebudowie drogi Czechowice-Dziedzice - Międzyrzecze I etap | 394 000 | 394 000 | 0 | 0,0% |
|  |  | Budowa chodnika przy ul.Lipowskiej wraz z kanalizacją deszczową | 1 221 000 | 721 000 | 136 288 | 18,9% |
|  |  | Budowa odcinka chodnika przy ul.Bielskiej - dokończenie | 14 500 | 14 500 | 0 | 0,0% |
|  |  | w tym: |  |  |  |  |
|  |  | środki jednostek pomocniczych | 14 500 | 14 500 | 0 | 0,0% |
|  |  | Budowa chodnika przy ul.Czechowickiej | 14 500 | 14 500 | 0 | 0,0% |
|  |  | w tym: |  |  |  |  |
|  |  | środki jednostek pomocniczych | 14 500 | 14 500 | 0 | 0,0% |
|  |  | Budowa zatoczki autobusowej na ul.Legionów | 4 000 | 4 000 | 0 | 0,0% |
|  |  | w tym: |  |  |  |  |
|  |  | środki jednostek pomocniczych | 4 000 | 4 000 | 0 | 0,0% |
|  |  | Modernizacja ul.N.Barlickiego - projekt i kanalizacja | 0 | 340 000 | 0 | 0,0% |
|  |  | Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne | 2 002 500 | 2 347 500 | 2 971 | 0,1% |
|  |  | Nakładka asfaltowa na ul.Spółdzielczej | 100 000 | 100 000 | 86 | 0,1% |
|  |  | Przebudowa ul.Śródrzecznej w Ligocie | 140 000 | 140 000 | 34 | 0,0% |
|  |  | Przebudowa ul.Siedlackiej i ul.Zbożowej w Bronowie - projekt | 20 000 | 20 000 | 34 | 0,2% |
|  |  | Przebudowa ul.Jodłowej | 320 000 | 320 000 | 1 994 | 0,6% |
|  |  | Budowa parkingu przy kościele pw.Św.Katarzyny | 200 000 | 200 000 | 34 | 0,0% |
|  |  | Budowa parkingu przy ul.St.Moniuszki | 15 000 | 15 000 | 34 | 0,2% |
|  |  | Asfaltowanie ul.Podwale w Ligocie | 160 000 | 160 000 | 52 | 0,0% |
|  |  | Asfaltowanie łącznika między ul.Podwale i ul.Podlasek w Ligocie | 212 000 | 212 000 | 0 | 0,0% |
|  |  | Asfaltowanie ul.Winogronowej w Zabrzegu | 85 000 | 85 000 | 34 | 0,0% |
|  |  | Przebudowa ul.Modrzewiowej w Ligocie | 99 000 | 99 000 | 34 | 0,0% |
|  |  | Most w ul.Koło do ul.Zajęczej w Ligocie - projekt | 20 000 | 45 000 | 34 | 0,1% |
|  |  | Budowa parkingów przy ul.Ks.K.Janoszka i ul.Ks.J.Londzina w Zabrzegu | 140 000 | 140 000 | 68 | 0,0% |
|  |  | Asfaltowanie ul.Spadzistej w Ligocie | 120 000 | 120 000 | 34 | 0,0% |
|  |  | Asfaltowanie ul.Rakowej w Ligocie | 180 000 | 180 000 | 34 | 0,0% |
|  |  | Budowa łącznika między ul.J.Piłsudskiego i ul.J.Słowackiego od piekarni Habermana | 20 000 | 20 000 | 34 | 0,2% |
|  |  | Budowa parkingu przy ul.J.Sobieskiego | 30 000 | 30 000 | 34 | 0,1% |
|  |  | Przebudowa ul.Krótkiej w Czechowicach-Dziedzicach- projekt | 20 000 | 20 000 | 66 | 0,3% |
|  |  | Przebudowa ul. Klasztornej w Czechowicach-Dziedzicach - projekt | 30 000 | 30 000 | 263 | 0,9% |
|  |  | Asfaltowanie ul.Wieczornej w Zabrzegu | 33 500 | 33 500 | 34 | 0,1% |
|  |  | w tym: |  |  |  |  |
|  |  | środki jednostek pomocniczych | 33 500 | 33 500 | 34 | 0,1% |
|  |  | Asfaltowanie ul.Pokrewnej | 58 000 | 58 000 | 34 | 0,1% |
|  |  | w tym: |  |  |  |  |
|  |  | środki jednostek pomocniczych | 58 000 | 58 000 | 34 | 0,1% |
|  |  | Przebudowa ul.Z.Krasińskiego | 0 | 320 000 | 0 | 0,0% |
| 2. |  | Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | 3 646 000 | 3 646 000 | 646 730 | 17,7% |
|  |  | Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 2 646 000 | 2 646 000 | 646 730 | 24,4% |
|  |  | Budowa budynku z lokalami socjalnymi przy ul.Zacisze w Czechowicach-Dziedzicach | 2 000 000 | 2 000 000 | 730 | 0,0% |
|  |  | Adaptacja budynku przy ul.G.Narutowicza na lokale socjalne | 646 000 | 646 000 | 646 000 | 100,0% |
|  |  | Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,0% |
|  |  | Przygotowanie terenów po byłej Fabryce Rowerów "Apollo" pod inwestycje | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,0% |
|  |  | Dział 710 Działalność usługowa | 170 000 | 170 000 | 4 393 | 2,6% |
|  |  | Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 170 000 | 170 000 | 4 393 | 2,6% |
|  |  | Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne | 170 000 | 170 000 | 4 393 | 2,6% |
| 3. |  | Dział 750 Administracja publiczna | 341 299 | 348 299 | 41 724 | 12,0% |
|  |  | Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie | 3 550 | 3 550 | 0 | 0,0% |
|  |  | Zakup nowej wersji programu dla USC | 3 550 | 3 550 | 0 | 0,0% |
|  |  | Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 337 749 | 344 749 | 41 724 | 12,1% |
|  |  | Zestawy komputerowe z oprogramowaniem | 46 749 | 46 749 | 24 400 | 52,2% |
|  |  | Wymiana kotła c.o. w budynku przy Pl. 1 Maja 1 | 26 000 | 26 000 | 488 | 1,9% |
|  |  | Zakup kserokopiarki | 10 000 | 17 000 | 16 836 | 99,0% |
|  |  | Przebudowa systemu alarmowego w budynku przy Pl. 1 Maja 1 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0,0% |
|  |  | Rozbudowa Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach | 240 000 | 240 000 | 0 | 0,0% |
|  |  | Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 120 000 | 120 000 | 0 | 0,0% |
|  |  | Rozdz.75416 Straż Miejska | 120 000 | 120 000 | 0 | 0,0% |
|  |  | Opracowanie projektu monitoringu miasta oraz zakup kamer | 120 000 | 120 000 | 0 | 0,0% |
| 4. |  | Dział 801 Oświata i wychowanie | 2 238 500 | 2 238 500 | 62 165 | 2,8% |
|  |  | Rozdz.80101 Szkoły podstawowe | 2 157 300 | 2 157 300 | 30 533 | 1,4% |
|  |  | Budowa sali gimnastycznej w SP 4, SP Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach i w ZSP w Bronowie | 2 126 000 | 2 126 000 | 0 | 0,0% |
|  |  | Zakup odkurzacza czyszcząco-myjącego do ZSP Nr 1 | 3 800 | 3 800 | 3 795 | 99,9% |
|  |  | Zakup kosiarki samobieżnej do SP Nr 2 | 9 000 | 9 000 | 8 700 | 96,7% |
|  |  | Zakup kserokopiarki do SP Nr 4 | 5 000 | 5 000 | 4 840 | 96,8% |
|  |  | Zakup kserokopiarki do SP Nr 3 w Ligocie | 5 000 | 5 000 | 4 840 | 96,8% |
|  |  | Zakup komputera z drukarką do SP Nr 2 w Ligocie | 4 000 | 4 000 | 3 985 | 99,6% |
|  |  | Zakup komputera wraz z oprogramowaniem do SP Nr 5 | 4 500 | 4 500 | 4 373 | 97,2% |
|  |  | Rozdz.80104 Przedszkola | 41 200 | 41 200 | 7 182 | 17,4% |
|  |  | Zakup kuchni gazowej z piekarnikiem do PP Nr 2 | 9 800 | 9 800 | 0 | 0,0% |
|  |  | Zakup komputera z drukarką do PP Nr 3 | 3 700 | 3 700 | 3 682 | 99,5% |
|  |  | Zakup kuchni gazowej z piekarnikiem do PP Nr 5 | 9 800 | 9 800 | 0 | 0,0% |
|  |  | Zakup patelni elektrycznej do PP Nr 8 | 4 800 | 4 800 | 0 | 0,0% |
|  |  | Zakup jarzyniarki do PP Nr 10 | 4 800 | 4 800 | 0 | 0,0% |
|  |  | Zakup patelni elektrycznej do PP Nr 11 | 4 800 | 4 800 | 0 | 0,0% |
|  |  | Zakup sprzętu komputerowego do PP Nr 11 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 100,0% |
|  |  | w tym: |  |  |  |  |
|  |  | środki jednostek pomocniczych | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 100,0% |
|  |  | Rozdz.80110 Gimnazja | 32 000 | 32 000 | 16 680 | 52,1% |
|  |  | Zakup kserokopiarki do Gimnazjum Nr 1 | 5 000 | 5 000 | 4 840 | 96,8% |
|  |  | Zakup kserokopiarki do ZS w Zabrzegu | 5 000 | 5 000 | 4 841 | 96,8% |
|  |  | Zakup sprzętu nagłaśniającego do ZS Zabrzeg | 7 000 | 7 000 | 6 999 | 100,0% |
|  |  | w tym: |  |  |  |  |
|  |  | środki jednostek pomocniczych | 7 000 | 7 000 | 6 999 | 100,0% |
|  |  | Budowa boiska sportowego przy ZS Ligota - projekt | 15 000 | 15 000 | 0 | 0,0% |
|  |  | Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 8 000 | 8 000 | 7 770 | 97,1% |
|  |  | Zakup 2 zestawów komputerowych z oprogramowaniem | 8 000 | 8 000 | 7 770 | 97,1% |
|  |  | Dział 852 Pomoc społeczna | 169 000 | 169 000 | 9 000 | 5,3% |
|  |  | Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia | 160 000 | 160 000 | 0 | 0,0% |
|  |  | Rozbudowa i modernizacja budynku Ośrodka Dziennego Pobytu przy ul.A.Mickiewicza w Czechowicach-Dziedzicach - projekt | 160 000 | 160 000 | 0 | 0,0% |
|  |  | Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 100,0% |
|  |  | Zakup kserokopiarki | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 100,0% |
| 6. |  | Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 39 600 | 39 600 | 0 | 0,0% |
|  |  | Rozdz.85401 Świetlice szkolne | 39 600 | 39 600 | 0 | 0,0% |
|  |  | Zakup piekarnika do Gimnazjum Nr 1 | 8 500 | 8 500 | 0 | 0,0% |
|  |  | Zakup kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym do SP Nr 2 | 9 800 | 9 800 | 0 | 0,0% |
|  |  | Zakup zmywarko-wyparzacza do SP Nr 3 | 7 000 | 7 000 | 0 | 0,0% |
| 7. |  | Zakup płyty podgrzewającej "Bemar"do Gimnazjum Nr 1 | 4 500 | 4 500 | 0 | 0,0% |
|  |  | Zakup kuchni gazowej z piekarnikiem do SP Nr 2 Ligota | 9 800 | 9 800 | 0 | 0,0% |
|  |  | Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 260 840 | 3 345 840 | 1 434 220 | 42,9% |
|  |  | Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 615 000 | 2 615 000 | 1 370 126 | 52,4% |
|  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w rej.ul.Falistej, ul.Łukowej, ul.I.Łukasiewicza II etap | 2 300 000 | 2 300 000 | 1 364 650 | 59,3% |
|  |  | Podłączenie Szkoły Podstawowej Nr 2 do kolektora sanitarnego KS-II w ul.Węglowej | 65 000 | 65 000 | 4 256 | 6,5% |
|  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie "Bachorek" III etap | 250 000 | 250 000 | 1 220 | 0,5% |
|  |  | Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 500 000 | 505 000 | 43 143 | 8,5% |
|  |  | Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul.H.Sienkiewicza i ul.N.Barlickiego - II etap | 500 000 | 500 000 | 43 143 | 8,6% |
|  |  | Zagospodarowanie terenu wzdłuż ul.K.Baczyńskiego w kierunku Os.Północ - projekt | 0 | 5 000 | 0 | 0,0% |
|  |  | Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | 145 840 | 225 840 | 20 951 | 9,3% |
|  |  | Oświetlenie ul.Krzywej | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,0% |
|  |  | Oświetlenie ulicy bocznej do ul.Mazańcowickiej | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,0% |
|  |  | Oświetlenie ul.Zabiele | 35 000 | 35 000 | 0 | 0,0% |
|  |  | w tym: |  |  |  |  |
|  |  | środki jednostek pomocniczych | 14 706 | 14 706 | 0 | 0,0% |
|  |  | Oświetlenie ulicy bocznej do ul.Cienistej | 1 500 | 1 500 | 0 | 0,0% |
|  |  | Dobudowa oświetlenia na ul.Śliwkowej w Zabrzegu | 2 400 | 2 400 | 0 | 0,0% |
|  |  | w tym: |  |  |  |  |
|  |  | środki jednostek pomocniczych | 2 400 | 2 400 | 0 | 0,0% |
|  |  | Dobudowa oświetlenia na ul.Stadionowej w Zabrzegu | 1 300 | 1 300 | 0 | 0,0% |
|  |  | w tym: |  |  |  |  |
|  |  | środki jednostek pomocniczych | 1 300 | 1 300 | 0 | 0,0% |
|  |  | Dobudowa oświetlenia na ul.Ks.J.Londzina w Zabrzegu | 1 300 | 1 300 | 0 | 0,0% |
|  |  | w tym: |  |  |  |  |
|  |  | środki jednostek pomocniczych | 1 300 | 1 300 | 0 | 0,0% |
|  |  | Budowa oświetlenia parkingu przy ul.Bielskiej w Ligocie | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,0% |
|  |  | w tym: |  |  |  |  |
|  |  | środki jednostek pomocniczych | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,0% |
|  |  | Budowa oświetlenia ul.Wąskiej | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,0% |
|  |  | w tym: |  |  |  |  |
|  |  | środki jednostek pomocniczych | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,0% |
|  |  | Dobudowa oświetlenia na ul.A.Czyża w Bronowie- projekt | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,0% |
|  |  | w tym: |  |  |  |  |
|  |  | środki jednostek pomocniczych | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,0% |
|  |  | Budowa oświetlenia na ul.Stawowe Pole w Bronowie | 6 000 | 6 000 | 0 | 0,0% |
|  |  | w tym: |  |  |  |  |
|  |  | środki jednostek pomocniczych | 6 000 | 6 000 | 0 | 0,0% |
|  |  | Dobudowa oświetlenia na ul.Rudzickiej w Bronowie - 1 punkt | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,0% |
|  |  | w tym: |  |  |  |  |
|  |  | środki jednostek pomocniczych | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,0% |
|  |  | Budowa oświetlenia na ul.Wodnej | 21 000 | 21 000 | 20 951 | 99,8% |
|  |  | w tym: |  |  |  |  |
|  |  | środki jednostek pomocniczych | 21 000 | 21 000 | 20 951 | 99,8% |
|  |  | Dobudowa oświetlenia przy ul.Zawiłej | 7 840 | 7 840 | 0 | 0,0% |
|  |  | w tym: |  |  |  |  |
|  |  | środki jednostek pomocniczych | 7 840 | 7 840 | 0 | 0,0% |
|  |  | Dobudowa oświetlenia przy ul.Kamionka | 4 000 | 4 000 | 0 | 0,0% |
|  |  | w tym: |  |  |  |  |
|  |  | środki jednostek pomocniczych | 4 000 | 4 000 | 0 | 0,0% |
|  |  | Dobudowa oświetlenia przy ul.Pawiej | 1 500 | 1 500 | 0 | 0,0% |
|  |  | w tym: |  |  |  |  |
|  |  | środki jednostek pomocniczych | 1 500 | 1 500 | 0 | 0,0% |
|  |  | Dobudowa oświetlenia przy ulicy bocznej do ul.Krętej | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,0% |
|  |  | w tym: |  |  |  |  |
|  |  | środki jednostek pomocniczych | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,0% |
|  |  | Dobudowa oświetlenia przy ulicy bocznej do ul.Cienistej | 3 500 | 3 500 | 0 | 0,0% |
|  |  | w tym: |  |  |  |  |
|  |  | środki jednostek pomocniczych | 3 500 | 3 500 | 0 | 0,0% |
|  |  | Dobudowa oświetlenia przy ul.Słowiczej | 3 500 | 3 500 | 0 | 0,0% |
|  |  | w tym: |  |  |  |  |
|  |  | środki jednostek pomocniczych | 3 500 | 3 500 | 0 | 0,0% |
|  |  | Oświetlenie ul.Górniczej w kierunku Kopalni - projekt i wykonawstwo | 0 | 50 000 | 0 | 0,0% |
|  |  | Oświetlenie ul.Rolników w Ligocie - projekt i wykonawstwo | 0 | 30 000 | 0 | 0,0% |
|  |  | Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 450 000 | 150 000 | 0 | 0,0% |
|  |  | Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 150 000 | 150 000 | 0 | 0,0% |
|  |  | Projekt przebudowy dachu i elewacji kina "Świt" i ekspertyza budowlana obecnego obiektu Miejskiego Domu Kultury oraz wykonanie przebudowy elewacji od strony ul.Niepodległości z zadaszeniem operatorowni | 150 000 | 150 000 | 0 | 0,0% |
|  |  | Rozdz.92116 Biblioteki | 300 000 | 0 | 0 | 0,0% |
|  |  | Adaptacja budynku przy ul.J.Kochanowskiego na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej | 300 000 | 0 | 0 | 0,0% |
|  |  | Dział 926 Kultura fizyczna i sport | 1 525 705 | 1 525 705 | 0 | 0,0% |
|  |  | Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej | 1 525 705 | 1 525 705 | 0 | 0,0% |
|  |  | Zakup 2 zestawów komputerowych z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,0% |
|  |  | Wykonanie niezależnego przyłącza wody do MOSiR wg projektu | 35 000 | 35 000 | 0 | 0,0% |
|  |  | Budowa basenu krytego wolnostojącego o wym. 25,0 m x 12,5 m na terenie MOSiR w Czechowicach-Dziedzicach | 1 480 705 | 1 480 705 | 0 | 0,0% |
|  |  | RAZEM: | 16 141 444 | 16 118 444 | 2 337 491 | 14,5% |