|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik Nr 9 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | do uchwały budżetowej Nr XL/366/10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | z dnia 19 stycznia 2010 r. |  |  |  |
| WIELOLETNIE PLANY INWESTYCYJNE GMINY CZECHOWICE-DZIEDZICE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca program | Okres realizacji | Ogółem wartość zadania | Wartość zadania zrealizowa-nego w latach poprzednich | Wartość zadania do realizacji |  |  |  | Uwagi |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 |  |  |  |
|  |  |  |  | wartość zadania | wartość zadania | wartość zadania | wartość zadania | wartość zadania | wartość zadania | wartość zadania |  |  |
|  |  |  |  | środki budżetowe | środki budżetowe | środki budżetowe | środki budżet. | środki budżet. | środki budżet. | środki budżetowe |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |
| 1 | Nowoczesna komunikacja w Czechowicach-Dziedzicach- zakup autobusów oraz wdrożenie systemu zarządzania flotą | PKM | 2009-2011 | 6 821 291 | 838 854 | 5 982 437 | 5 109 173 | 873 264 |  | refundacja za 2009r. 584 447 zł, dotacja RPO WŚL 3 465 489 zł (2010r.), łącznie 2010r. - 4 049 936 zł, dotacja RPO WŚL 608 421 zł (2011r.) |  |  |
|  |  |  |  | 2 162 934 | 254 407 | 1 908 527 | 1 643 684 | 264 843 |  |  |  |  |
| 2 | Przebudowa ul. Klasztornej | Urząd Miejski | 2009-2011 | 1 328 140 | 28 140 | 1 300 000 | 300 000 | 1 000 000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 328 140 | 28 140 | 1 300 000 | 300 000 | 1 000 000 |  |  |  |  |
| 3 | Budowa sali gimnastycznej w SP Nr 3 w Ligocie, | Urząd Miejski | 2009-2010 | 2 456 200 | 5 000 | 2 451 200 | 2 451 200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 456 200 | 5 000 | 2 451 200 | 2 451 200 |  |  |  |  |  |
| 4 | Budowa domu spokojnej starości "Złota Jesień" | Urząd Miejski | 2008-2010 | 6 278 440 | 1 118 440 | 5 160 000 | 5 160 000 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 278 440 | 1 118 440 | 5 160 000 | 5 160 000 |  | 0 |  |  |  |
| 5 | Rekultywacja składowiska odpadów | AZK | 2008-2011 | 2 986 193 | 419 701 | 2 566 492 | 1 528 498 | 1 037 994 |  | (dotacja RPO WŚL 2010r.- 1 299 222 zł, dotacja RPO WŚL 2011r. - 882 294 zł |  |  |
|  |  |  |  | 447 932 | 62 956 | 384 976 | 229 276 | 155 700 |  |  |  |  |
| 6 | Zagospodarowanie terenu przy Osiedlu Północ w Czechowicach - Dziedzicach | Urząd Miejski | 2008-2010 | 2 550 494 | 1 941 360 | 609 134 | 609 134 |  |  | dotacja RPO WŚL 509 662 zł (2010r.) |  |  |
|  |  |  |  | 420 603 | 321 131 | 99 472 | 99 472 |  |  |  |  |  |
| 7 | Budowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul.Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach | Urząd Miejski | 2006-2013 | 16 454 702 | 333 208 | 16 121 494 |  | 5 014 799 | 5 113 820 | dotacja 3 510 359 zł (2011r.) "Biblioteka+" , dotacja 3 579 674 zł (2012) "Bibliotka +", realizacja w 2013r (5 992 875 zł w tym:1 797 863 zł - śr wł., 4 195 012zł - dotacja "Biblioteka +") |  |  |
|  |  |  |  | 5 169 657 | 333 208 | 4 836 449 |  | 1 504 440 | 1 534 146 |  |  |  |
| 8 | Budowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej w Gminie Czechowice-Dziedzice | Urząd Miejski | 2009-2012 | 8 948 912 | 50 000 | 8 898 912 | 165 920 | 3 922 213 | 4 810 779 | dotacja 141 032 zł (2010), dotacja 3 333 881 zł (2011), realizacja w 2012r (4 810 779 zł w tym: śr wł -721 617 zł, dotacja 4 089 162 zł) |  |  |
|  |  |  |  | 1 384 837 | 50 000 | 1 334 837 | 24 888 | 588 332 | 721 617 |  |  |  |
| 9 | Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego przebudowy skrzyżowania DK -1 z ulicami Lipowską i Świerkowicką | Urząd Miejski | 2009-2011 | 75 000 |  | 75 000 | 75 000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 75 000 |  | 75 000 | 75 000 |  |  |  |  |  |
| 10 | Budowa dźwigu osobowego w budynku przy ul. Miliardowickiej | Urząd Miejski | 2009-2010 | 182 200 | 152 200 | 30 000 | 30 000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 182 200 | 152 200 | 30 000 | 30 000 |  |  |  |  |  |
| 11 | Zwiększenie udziałów w PIM | Urząd Miejski | 2009-2013 | 10 808 000 | 1 100 000 | 9 708 000 | 3 024 000 | 3 727 000 | 2 957 000 | 2 225 000 w 2013r. |  |  |
|  |  |  |  | 10 808 000 | 1 100 000 | 9 708 000 | 3 024 000 | 3 727 000 | 2 957 000 |  |  |  |
| 12 | Rozbudowa budynku OSP przy ul. Barlickiego | Urząd Miejski | 2010-2011 | 1 200 000 |  | 1 200 000 | 200 000 | 1 000 000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 200 000 |  | 1 200 000 | 200 000 | 1 000 000 |  |  |  |  |
| 13 | Zmiana sposobu użytkowania poddasza w SP Nr 2 przy ul. Węglowej w Czechowicach - Dziedzicach wraz z wykonaniem termomodernizacji budynku szkoły | Urząd Miejski | 2010-2011 | 2 261 000 |  | 2 261 000 | 1 200 000 | 1 061 000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 261 000 |  | 2 261 000 | 1 200 000 | 1 061 000 |  |  |  |  |
| 14 | Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2 przy ul. Węglowej w Czechowicach-Diedzicach | Urząd Miejski | 2010-2012 | 3 970 000 |  | 3 970 000 | 5 000 | 2 775 500 | 1 189 500 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 970 000 |  | 3 970 000 | 5 000 | 2 775 500 | 1 189 500 |  |  |  |
| 15 | Gminny plac zabaw w Zabrzegu | Urząd Miejski | 2010-2011 | 720 000 |  | 720 000 | 20 000 | 700 000 |  | dotacja RPOW 2011- 430 327 zł |  |  |
|  |  |  |  | 289 673 |  | 289 673 | 20 000 | 269 673 |  |  |  |  |
|  | Ogółem wartość zadania |  |  | 67 040 572 | 5 986 903 | 61 053 669 | 19 877 925 | 21 111 770 | 14 071 099 |  |  |  |
|  | Ogółem środki budżetowe |  |  | 38 434 616 | 3 425 482 | 35 009 134 | 14 462 520 | 12 346 488 | 6 402 263 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Przewodniczący Rady Miejskiej |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | mgr Marek Kwaśny |  |  |  |  |  |