Czechowice-Dziedzice, dnia 24.02.2005 r.

AK.0914-02/05

Kierownik Referatu

Inwestycji i Rozwoju Miasta

w Urzędzie Miejskim

w Czechowicach-Dziedzicach

Wystąpienie pokontrolne

W okresie od 30 grudnia 2004 roku do 20 stycznia 2005 roku (z przerwami) przeprowadzona została kontrola problemowa w Referacie Inwestycji i Rozwoju Miasta przez audytora wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach.

Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokole z dnia 14 lutego 2005 r. oznaczonym sygnaturą AK.0914-1/2005, którego jeden egzemplarz wraz z załącznikami pozostawiono w kontrolowanym Referacie.

W wyniku kontroli stwierdzono wystąpienie następujących uchybień:

- niewłaściwie opisano pod względem merytorycznym trzy faktury dotyczące zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Bachorek – II etap”

- nie przedłożono do wglądu kontrolującemu dziennika budowy dotyczącego zadania pn. „Przebudowa ul. Kościuszki w Czechowicach-Dziedzicach”

- w aneksie do umowy w sprawie przedłużenia terminu zakończenia zadania pn. „Przebudowa ul. Kościuszki w Czechowicach-Dziedzicach” powołano się na niewłaściwą umowę, tzn. numer umowy umieszczony w aneksie nie posiadał znamion umowy zawartej z wykonawcą.

Wobec powyższego, kieruję pod adresem Pana inż. Ryszarda Wiewióry, Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju Miasta, następujące wnioski pokontrolne:

- niezwłocznie dokonać korekty opisów merytorycznych na fakturach wymienionych

w Załączniku nr 2 do protokołu, skorygowane przekazać adresatom

- przedkładać kontrolującemu wszystkie wymagane dokumenty

- niezwłocznie dokonać sprostowania aneksu Nr 1/2004 zawartego z wykonawcą w dniu 20.08.2004r. do umowy Nr ZP.342-163/2004 pn. „Przebudowa ul. Kościuszki w Czechowicach-Dziedzicach” i przekazać do wszystkich adresatów.

Zgodnie z zapisem punktu VI.3 Regulaminu kontroli wewnętrznej w jednostkach organizacyjnych Gminy Czechowice-Dziedzice, stanowiącego załącznik do Zarządzenia

Nr 172/03 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 12.09.2003r., sprawozdania o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych należy przedłożyć Burmistrzowi najpóźniej do 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Kopia a/a