Protokół Nr 14/07 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 13 września 2007 roku. Obecni: radni członkowie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej wg załączonych listy obecności. Ponadto udział wzięli: -Zastępca Burmistrza Stanisław Czyż -Skarbnik Miasta Krystyna Wiącek Tematyka posiedzenia: - Analiza i opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2007r. - Propozycje komisji do projektu budżetu gminy na 2008r. - Sprawy bieżące. Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Stanisław Wojciech. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 16,oo w sali posiedzeń Nr 003 w gmachu Urzędu Miejskiego , Pl. Jana Pawła II 1 w Czechowicach-Dziedzicach. Prowadzący posiedzenie powitał członków komisji oraz zaproszonych gości. Na podstawie list obecności stwierdził prawomocność posiedzenia ( 7 obecnych, na 8 wg składu osobowego). Następnie Przewodniczący Komisji Stanisław Wojciech przedstawił tematykę posiedzenia, która została przyjęta bez uwag. Ad.1) Analiza i opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2007r. Skarbnik Miasta Krystyna Wiącek przedstawiła wykonanie sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy za I półrocze 2007r.

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy Czechowice-Dziedzice na 30.06.2007 rok wynosił: - dochody - 87 123 960 zł - przychody - 15 717 318 zł - wydatki - 100 458 707 zł - rozchody - 2 382 571 zł Planowany deficyt budżetu Gminy wynosił: 13 334 747 zł i został pokryty: - wolnymi środkami 5 034 747 zł - kredytami 8 300 000 zł Plan dochodów budżetu gminy na 30.06.2007r. wynosił: 87 123 960 zł w tym:dochody własne 32 531 028 zł udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa 26 082 210 zł subwencja ogólna 17 342 735 zł Plan przychodów na 30.06.2007r. wynosił : 15 717 318 zł Plan rozchodów na 30.06.2007r. wynosił: 2 382 571 zł Plan wydatków budżetu gminy na 30.06.2007r. wynosił: 100 458 707 zł w tym: wydatki majątkowe 24 416 026 zł rezerwy 221 362 zł w tym: - rezerwa ogólna 205 591 zł - rezerwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 10 000 zł - rezerwa na regulacje płacowe 5 771 zł pozostałe wydatki 75 821 319 zł Dochody budżetu gminy za I półrocze 2007 rok zostały zrealizowane w wysokości 45 784 803 zł, tj. 52,6 % planu dochodów. Wykonano dochody budżetu gminy w kwocie 45 784 803 zł w tym: dochody własne 17 042 557 zł udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa 13 034 887 zł subwencja ogólna 10 597 674 zł w tym: - część oświatowa 10 273 656 zł Przychody budżetu gminy za I półrocze 2007 roku zostały zrealizowane w wysokości 8 089 012 zł, tj. 51,5 % planu przychodów. Rozchody budżetu gminy za I półrocze 2007 roku zostały zrealizowane w wysokości 436 114 zł tj. 18,3 % planu rozchodów. Spłacono pożyczki i kredyty długoterminowe w kwocie 436 114 zł do: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 251 114 zł Banku Ochrony Środowiska w wysokości 185 000 zł Stan zadłużenia Gminy z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów na dzień 30.06.2007 r. wynosił 7 626 471 zł co stanowi 8,8 % planowanych dochodów, w tym: - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3 734 352zł - Bank Ochrony Środowiska w wysokości 3 892 119 zł. Strona dochodów Podatek od nieruchomości 22 680 000 zł 11 320 855 zł , tj. 49,9 % planu - osób prawnych 19 557 802 zł 9 348 619 zł tj. 47,8% planu - osób fizycznych 3 122 198 zł 1 972 236 zł , tj. 63 ,2% planu. Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportu, od psa, opłatę targową, skarbową i administracyjną oraz wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu realizuje Urząd Miejski natomiast pozostałe podatki i opłaty realizują Urzędy Skarbowe. Stan zaległości w podatku od nieruchomości i łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych na dzień 30.06.2007r. wynosi 435 564 zł. W I półroczu 2007r. na zaległość w podatku od nieruchomości od osób fizycznych ściągnięto 156 623 zł. Zaległości zgłoszone jako wierzytelności przypadają na 6 podatników i dają łącznie kwotę 297 260 zł. Wystawiono 69 upomnień i 28 tytułów wykonawczych. Wpływy na zaległości za I półrocze 2007 r. w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 242 054 zł. W I półroczu 2007r. na podatek od środków transportowych wystawiono 40 tytułów wykonawczych i przesłano do urzędów skarbowych. Wpływy na zaległość wyniosły 29 580 zł. W I półroczu 2007r. na podatek od nieruchomości od osób fizycznych wysłano 1955 upomnień oraz przesłano do urzędów skarbowych 399 tytułów wykonawczych - wielopozycyjnych. Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na 30.06.2007r. wyniosły 2 584 930 zł. Największymi dłużnikami są: PKP S.A. Warszawa - zaległość za miesiące od maja do grudnia 2006r. wynosi 495 541 zł, za I półrocze 2007r. zaległość wynosi 399 170 zł. Łączna kwota zaległości wynosi 894 711 zł, oraz VIVA S.A. Czechowickie Zakłady Materiałów Opatrunkowych – zaległość za lata 2005- 2006 wynosi 243 025 zł, a za I półrocze 2007r. wynosi 95 494 zł. Łączna kwota zaległości wynosi 338 519 zł. Wysłano upomnienia, tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego i Komornika Sądowego. Jeśli chodzi o PKP to Skarbnik Miasta Krystyna Wiącek poinformowała, że tytuły wykonawcze są sporządzone, a egzekucję dla tego dłużnika prowadzi Urząd Skarbowy w Warszawie. Dodała, iż trwają rozmowy nt. przejęcia majątku od PKP w zamian za zaległości podatkowe wobec gminy. W budżecie w wydatkach majątkowych zarezerwowane są środki na zagospodarowanie terenu przy poczcie ul.Towarowa, lecz niestety nie udaje się tego zrealizować od kilku lat. Ponadto niepokojący jest stan zaległości w opłatach za mieszkania i lokale użytkowe na dzień 30.06.2007 r., który wynosił 1 122 141 zł w tym: - zaległości za mieszkania AZK - 975 729 zł - zaległości za lokale użytkowe - 146 412 zł Na kwotę zaległości za mieszkania AZK w kwocie 975 729 zł składają się: media – 650 486 zł i czynsz 325 243 zł. Poza tym niskie wykonanie dochodów za okres sprawozdawczy jest w pozycji sprzedaż mienia komunalnego- 21,40 % planu. Wyjaśniła, iż w tej pozycji dochodów planowana jest sprzedaż działek przy starej gminie, 30 mieszkań komunalnych przygotowanych jest do sprzedaży, ale z tego tytułu są znikome kwoty. Wydział Geodezji UM przygotowuje do sprzedaży teren przy starej gminie. Z-ca Burmistrza Stanisław Czyż dodał, że w sprawie działek przy starej gminie jest kwestia wykupu działki zlokalizowanej na wprost wjazdu na MOSiR. Prowadzone są rozmowy z właścicielem działki. Na grunty gminne jw. będą przygotowane przetargi do ich sprzedaży. Komisja Budżetu i Finansów przyjęła bez uwag realizację przedstawionych dochodów budżetu gminy za I półrocze 2007r. Opinię przyjęto jednogłośnie przy 7 głosujących. Strona wydatków Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2007 roku zostały zrealizowane w wysokości 40 617 436 zł tj. 40,4 % planu wydatków. Wydatki budżetu gminy wykonano w kwocie: 40 617 436 zł w tym: wydatki majątkowe 5 785 886 zł pozostałe wydatki 34 831 550 zł Z-ca Burmistrza Stanisław Czyż przedstawił realizację inwestycji za I półrocze 2007r.- 23,7 % planu. Ponadto podał, iż w tej chwili oprócz 2 ulic, wszystkie zaplanowane remonty dróg są po przetargach. Stanisław Wojciech zapytał, które zaplanowane zadania inwestycyjne na 2007r. są zagrożone w realizacji w 2007r.? Stanisław Czyż – remonty dróg praktycznie nie powinny być zagrożone w realizacji do końca br. Gro remontów dróg jest wykonane, część w trakcie. -W dziale gospodarka mieszkaniowa- po przetargu jest zadanie modernizacja budynku przy ul.Kochanowskiego i adaptacja na lokale socjalne. Rozstrzygnięty jest przetarg. Nie podpisano jeszcze umowy. Kwota zaplanowana w budżecie na ww. zadanie jest wystarczająca. -Cmentarz komunalny- część cmentarza jest dopuszczona do użytkowania. Trwają dalsze zaplanowane roboty budowlane na cmentarzu. Radny Fryderyk Czader zapytał o ścianę urnową na cmentarzu komunalnym, która przewidziana była do realizacji w I etapie budowy cmentarza. Stanisław Czyż podał, iż ściana urnowa zostanie wykonana w 2008r. wraz z zieleńcami. Poinformował o problemie związanym z drogą dojazdową, trzeba ją utwardzić. -Projekt rozbudowy Urzędu Miejskiego-w tej chwili jest przygotowanie do projektu rozbudowy UM. Wykonano koncepcję funkcjonalno-użytkową rozbudowy UM. Jest propozycja, aby umieścić temat rozbudowy UM w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Podał, że może nie udać się wykonać projektu jw. do końca 2007r. Dodał, że prócz są rozważane zlokalizowania niektórych jednostek organizacyjnych gminy. Dla każdego wydziału i biura Urzędu Miejskiego opracowano koncepcję funkcjonalną. -Ul.Potok- w lipcu br. odbył się przetarg, umowa podpisana na wykonawstwo. -Ul.Czechowicka – projekt chodnika kwota 45.000 zł. Nie ma ogłoszonego przetargu, z uwagi na program NATURA 2000, który obliguje do decyzji środowiskowej, co wydłuża procedurę. W połowie sierpnia br. przyszła decyzja z ZDP. Zamierza się to zadanie realizować, ale mogą być trudności w 2007r. W bieżącym roku są zagrożone : projekt rozbudowy Urzędu Miejskiego, projekt budowy MBP- opracowany jest program funkcjonalno-użytkowy dla biblioteki, dla której zarezerwowano 2500 m2 powierzchni. Zagrożony jest projekt na zagospodarowanie terenu przy ul.Towarowej, z uwagi na nierozwiązaną kwestię terenowo-prawną. PKP miało wydzielić drogę z ul.Towarowej, nic w tym kierunku nie zrobiono. Gmina wykonała wszystkie sprawy, które do niej należały, teraz ruch jest po stronie PKP. -Ul.Zabiele będzie wykonana w br. -Rozbudowa i modernizacja Domu Dziennego Pobytu przy ul.Mickiewicza- jest problem z tym tematem, trzeba podjąć decyzję w którym kierunku iść. Czy dołożyć pieniędzy na przeprojektowanie wykonanego już projektu tego obiektu. Należy mieć jednak świadomość dodatkowych kosztów- dla projektanta ok. 70.000 zł, wzrost kosztów inwestycji z 5,6 mln zł do 6,6 mln zł. Projektant deklaruje termin wykonania zmian w projekcie do kwietnia 2008r. Sprawa przeprojektowania dachu dotyczy zmiany konstrukcji dachu, którą kwestionował ówczesny Burmistrz, a także Komisja Urbanistyczna . Zadanie na dziś stoi w miejscu. Burmistrz rozważa drugą ewentualność, aby zlecić opracowanie na nowo projektu rozbudowy DDP pod potrzeby tej placówki. Dodał, że domy opieki społecznej są w gestii powiatu, w związku tym Burmistrz rozmawiał ze starostą w kwestii współfinansowania rozbudowy i modernizacji DDP. Jest to na dziś problem do rozwiązania. Stanisław Wojciech- jeśli nowy projekt ma na celu spowodowanie, żeby zadanie było tańsze, to trzeba myśleć o zmianie projektanta. Stanisław Kopeć- sprawa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 2- na jakim jest etapie? Stanisław Czyż-zadanie jw. jest po przetargu, umowa na wykonanie nie podpisana. Stanisław Wojciech zaproponował, aby w protokole z posiedzenia komisji znalazł się zapis, że realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2007r. w wys. 23,7 % planu świadczy o tym, że inwestycje w gminie są źle realizowane. Radny Fryderyk Czader zaproponował, aby przyjąć informację Z-cy Burmistrza w zakresie wykonania wydatków, a w szczególności wydatków majątkowych. Stwierdził, że realizacja inwestycji za I półrocze jest zbyt krótkim czasem na tego typu opinię, jak sugeruje Stanisław Wojciech. Radny Bogusław Kopeć- jeśli będzie informacja o realizacji wydatków majątkowych za 9 miesięcy, wówczas można wysnuwać wnioski. Sugestia, aby dziś przyjąć do wiadomości sprawozdanie jw. Skarbnik Miasta Krystyna Wiącek poinformowała, że po 20 października br. będzie sporządzona informacja o realizacji wydatków za 9 miesięcy. Stanisław Wojciech poddał pod głosowanie opinię komisji, aby przyjąć do wiadomości realizację wydatków , w szczególności wydatków majątkowych za I półrocze 2007r. Głosowanie: za-7, przy 7 głosujących. Komisja Budżetu i Finansów przyjęła do wiadomości realizację wydatków budżetowych, w szczególności wydatków majątkowych za I półrocze 2007r. Skarbnik Miasta opuściła posiedzenie komisji. Ad.2) W dalszej części posiedzenia komisja zajęła się propozycjami do projektu budżetu gminy na 2007r. Z-ca Burmistrza Stanisław Czyż przybliżył strategię zadań inwestycyjnych do realizacji na rok przyszły. W zakresie remontów dróg nie było informacji, gdyż czeka się na propozycje jednostek pomocniczych gminy w tym zakresie. Do realizacji w 2008r. będą opracowane: -projekt rozbudowa Urzędu Miejskiego, -projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej, -4 projekty sal gimnastycznych ( SP Nr 2 i Nr 3 w Ligocie, SP Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach, Gimnazjum nr 2), -wykonanie elewacji MDK, -basen kryty na MOSiR. Ww. projekty trzeba pozgłaszać wnioskami o środki pomocowe. Podał, że otrzymamy 200.000zł dotacji na boisko przy ZS w Ligocie. Na basen kryty na MOSiR gmina w br. otrzyma 2.500.000 zł, na 2008r. planowana jest dotacja w kwocie 1.850.000 zł. W WPI zapisane są do realizacji zadania inwestycyjne, po przeliczeniu wyszło, że wolnych środków do rozdysponowania pozostanie 2.000.000 zł. Stanisław Wojciech zauważył, że konieczne jest przystąpienie do opracowania ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy. Stanisław Czyż- zgłoszono 308 ha do objęcia planem przestrzennego zagospodarowania terenu sołectw. Stanisław Wojciech- w związku ze zmianą ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym należy opracować niezwłocznie plan zagospodarowania przestrzennego całej gminy. Nie powinno się robić ww. planu tylko na obszarze sołectw. Musi to być rozwiązane w sposób kompleksowy, dla obszarów nie objętych dotychczas planami miejscowymi. Chodzi o to, aby była kontrola przestrzeni przez gminę. Bogusław Kopeć poparł przedmówcę, stwierdzając, że brak planu zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy szkodzi jej i może doprowadzić do paradoksów. Poza tym zapytał St.Czyża, kto zlecił pomiar dróg w gminie? Ul.Zarzeczna- dokonano fragmentarycznego obmiaru tej drogi. Wyjaśnić dlaczego? Stanisław Czyż- w tej chwili robi się sukcesywnie inwentaryzację wszystkich dróg w gminie- mogą być sytuacje, że na którejś drodze brak inwentaryzacji na odcinku. Więc sporządza się dokumentację dla fragmentu drogi. Stanisław Wojciech zapytał St. Czyża, jakie będą strategiczne inwestycje ze strony gminie do realizacji w 2008r? Jakie będą gotowe projekty? Stanisław Czyż- ze strony gminy ujęte będą strategiczne tematy ujęte w WPI do realizacji na 2008r oraz realizacja projektów, które już wymienił. Stanisław Kopeć- czy Burmistrz ujął w WPI środki uzyskane z dotacji – 2.500.000 zł? Stanisław Czyż- w WPI były przewidziane środki dotacji Ministerstwa Sportu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Kwota 2.500.000 zł została przyznana naszej gminie, w najbliższych dniach dojdzie do podpisania umowy. Radna Alicja Ogiegło zapytała, czy planuje się realizować projekt na salę gimnastyczną przy SP Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach oraz projekt zagospodarowania terenu na osiedlu Północ? Stanisław Czyż- są gotowe 4 projekty na budowę sal gimnastycznych przy szkołach, w tym projekt sali przy SP Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach. Jeśli zgłoszone zadania o środki pomocowe otrzymają dotacje, wówczas można będzie je realizować. Odnośnie sal gimnastycznych, byłby za propozycją, aby realizować 2 sale w ciągu roku- 1 w mieście i 1 na sołectwach. Temat zagospodarowanie terenu na osiedlu Północ zgłoszony został do programu Subregionu Południe ze środków unijnych. Jest na liście rezerwowej. Jeśli będą przyznane środki będzie można temat realizować. Czy zostaną przyznane środki pomocowe, będzie wiadomo końcem września br. Radny Bogusław Kopeć przypomniał, o temacie – projekt boiska przy ZSP w Bronowie. Czy ten temat ma szansę pozyskania środków zewnętrznych w 2008r.? Stanisław Czyż- jeśli będą możliwości pozyskania środków zewnętrznych na projekty boisk przyszkolnych, to zarówno przy ZSP w Bronowie, jak i SP Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach będą zgłoszone, celem pozyskania pomocy finansowej na realizację tych projektów. Radny Fryderyk Czader- sprawa terenu po FR”Apollo”. Przygotować teren pod inwestycję. Stanisław Czyż- są osoby zainteresowane zakupem terenu po FR”Apollo”. Burmistrz zamierza iść w kierunku sprzedaży wspomnianych gruntów. Stanisław Wojciech zauważył, iż stan substancji administrowanej przez AZK jest żenujący. Obecny stan obiektów i terenów administrowanych przez AZK nie powinien tak wyglądać jak to ma miejsce. Jest to wstyd dla gminy. Zgłosił Z-cy burmistrza, aby wyegzekwować od dyrektora AZK doprowadzenie do należytego stanu terenów przez nich administrowanych. Dodał, że na części terenu po FR”Apollo” jest dzierżawca , który powinien mieć godne warunki funkcjonowania. Podjąć niezwłocznie działania celem uporządkowania terenu ( przycięcie chaszczy, koszenie trawy). Fryderyk Czader zapytał, czy będzie kontynuowana rekultywacja wysypiska w Czechowicach-Dziedzicach? Stanisław Czyż podał, że dowiedział się dziś z prasy lokalnej, że Kompleksowy system gospodarki odpadami dla Bielska-Białej i powiatu bielskiego przesunie się o 2 lata. W kosztach przedsięwzięcia ma partycypować nasza gmina, gdyż m.in. nasza gmina zadeklarowała chęć udziału w programie jw. Będzie to zadanie kontynuowane z opóźnieniem. Alicja Ogiegło zapytała o teren przy ul.Królowej Jadwigi, na którym aktualnie mieszkańcy utworzyli wysypisko śmieci. Podjąć działania w kierunku zlikwidowania tego zjawiska. Stanisław Czyż- teren o którym wspomniała radna, jest w części własnością gminy, a część stanowi własność osób prywatnych. Przyznał, że w chwili obecnej stan terenu nie jest ciekawy, będą podjęte działania. Alicja Ogiegło- czy jest pomysł na zagospodarowanie ww. terenu? Stanisław Czyż na wspomnianym obszarze zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przewidziane są tereny zieleni. Alicja Ogiegło zgłosiła wniosek, o uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przy ul.Królowej Jadwigi. Stanisław Wojciech- wniosek do projektu budżetu na 2008r. - rozbudowa UM. Głosowanie wniosku Stanisława Wojciecha: za- 6, wstrzymał się-1, przy 7 głosujących. Wniosek przeszedł. Stanisław Wojciech zgłosił do projektu budżetu na 2008r. wniosek – opracowanie ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czechowice-Dziedzice. Głosowanie: za-7, przy 7 głosujących. Wniosek przeszedł. Stanisław Czyż poinformował, iż w WPI wydatki majątkowe obciążają budżet na 9 mln zł w 2008r. Alicja Ogiegło zaapelowała o zdrowy rozsądek przy zgłaszaniu propozycji komisji do budżetu na 2008r. Radny Stanisław Kopeć zgłosił wniosek -realizacja projektów, które w br. były realizowane. Głosowanie: za-7, przy 7 głosujących. Wniosek przeszedł. Stanisław Kopeć zauważył, że w tej chwili jest aktualizacja strategii gminy. Czy te zadania są ujęte w strategii? Stanisław Wojciech- w strategii powinny znaleźć się zadania, stanowiące inwestycyjne potrzeby naszej gminy na najbliższe lata. Jeśli można sięgnąć po środki zewnętrzne trzeba decydować się na zadania, na które można pozyskać środki finansowe.

Stanisław Czyż- jeśli chodzi o rozbudowę UM, to na pewne fragmenty zadania można pozyskać środki pomocowe. Musi być opracowany projekt, aby można aplikować wnioski o dotację. Radny Bolesław Jonkisz zgłosił pilny problem braku wody do budynku rodziny wielodzietnej, która do dziś nie ma bieżącej wody. Stanisław Czyż- jest to trudna sprawa, o której wspomniał radny Jonkisz. Chodzi o budowę przyłącza do 1 budynku odc. 300 mb, którego koszt wyniósłby ok. 40.000 zł . Rozważano w tej sytuacji wykopanie studni. Stanisław Wojciech stwierdził, że jest to ważny temat jw. lecz do rozpatrzenia przez Prezesa PIM i Burmistrza, nie na komisję Budżetu i Finansów. Stanisław Wojciech zaproponował, aby w projekcie budżetu zarezerwować pulę środków finansowych na remonty dróg ogólnie. Zapytał Z-cę burmistrza, jaka skala środków była na remonty dróg w 2007r.? Stanisław Czyż podał, że w 2007r. na remonty dróg zabezpieczono 3.500.000 zł w wydatkach majątkowych. Stanisław Wojciech zgłosił wniosek-wydzielenie w projekcie budżetu gminy na 2008r. kwoty co najmniej 4.000.000 zł na wydatki majątkowe w zakresie remontów dróg na terenie gminy. Głosowanie : za-7, przy 7 glosujących. Wniosek przeszedł. Radna Alicja Ogiegło zgłosiła wniosek o wydzielenie w budżecie gminy na 2008r. puli środków finansowych na stypendia dla sportowców seniorów promujących miasto. Stanisław Kopeć poinformował, iż Komisja Oświaty, Kultury i Sportu w swoich wnioskach do budżetu na 2008r. zawarła propozycję zabezpieczenia środków finansowych na stypendia dla wybitnych sportowców, mających osiągnięcia na arenie międzynarodowej – kwota 25.000 zł. Głosowanie wniosku radnej Ogiegło: za- 4, przeciw-1, wstrzymało się-2, przy 7 glosujących. Wniosek przeszedł. Przewodniczący komisji Stanisław Wojciech poinformował o pisemnych wnioskach do projektu budżetu gminy na 2008r. radnego Grzegorza Kotowicza, który dziś z uwagi na wyjazd służbowy do warszawy, nie mógł uczestniczyć w posiedzeniu komisji. Stanisław Kopeć poinformował, iż wnioski radnego G.Kotowicza były przedstawione na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Zdecydowano, iż wykaz propozycji do projektu budżetu ww. radnego zostanie dołączony do protokołu z posiedzenia tejże komisji, jako integralna część. Radna Alicja Ogiegło stwierdziła, że każdy radny może złożyć indywidualnie wnioski do projektu budżetu do Burmistrza . Prośba , aby nie robić precedensu w tej kwestii. Stanisław Wojciech poddał pod głosowanie propozycji radnej Ogiegło, aby radny Grzegorz Kotowicz złożył indywidualnie propozycje do budżetu gminy na 2008r. do Burmistrza. Głosowanie: za-7, przy 7 głosujących. Wniosek przeszedł. Radna Alicja Ogieglo zapytała Z-cę burmistrza nt. przejęcia dróg wewnątrzosiedlowych od Kompanii Węglowej. Prowadzone były rozmowy z administracją spółdzielni mieszkaniowej w kierunku przejęcia przez gminę ww. dróg. na jakim etapie jest przejęcie tych dróg? Stanisław Czyż-jeśli drogi stanowią własność Kompanii Węglowej to trzeba je przekazać miastu. Inną sprawą jest kwestia dróg wewnętrznych wspólnot mieszkaniowych. Dodał, iż efekty rozmów z Kompanią Węglową o przekazanie dróg wewnątrz osiedla o którym wspomniała radna Ogiegło są mizerne. Stanisław Wojciech zgłosił wnioski do projektu budżetu na 2008r: -realizacja sali gimnastycznej przy SP Nr 2 w Ligocie wraz z przedszkolem w Ligocie Miliardowicach, -koncepcja i projekt przedszkola przy ZS w Ligocie, -orurowanie chodnika w ul.Czechowickiej i Ligockiej, --modernizacja ul.Na Łuku w Ligocie, -moderrnizacja ul.Bronowskiej, -elewacja OSP w Ligocie. Umotywował sprawę konieczności rozwiązania problemu przedszkola w Ligocie Centrum. Głosowanie blokowo wniosków: za-5,wstrzymało się-2, przy 7 głosujących. Wnioski przeszły. Radny Bogusław Kopeć odniósł się do sytuacji zgłaszania indywidualnie wniosków , co zrobił Stanisław Wojciech. Uznał to za nie w porządku wobec komisji. Była umowa, że zgłaszane są jedynie duże tematy ogólnie przez komisję. Nastąpił precedens ze strony prowadzącego posiedzenie. Dodał, iż wszyscy członkowie komisji mogliby zgłaszać indywidualnie swoje propozycje do budżetu na 2008r. trzymano się ustalonej reguły, od której odstąpił radny Wojciech. Stanisław Kopeć stwierdził, iż przeprowadzone głosowanie blokowo nie do końca go satysfakcjonuje, gdyż niektóre wnioski popiera, a co do innych ma odrębne zdanie. Propozycje Komisji Budżetu i Finansów do projektu budżetu Gminy na 2008r. - rozbudowa UM, –opracowanie ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czechowice-Dziedzice. -realizacja projektów, które w br. były realizowane. Wydzielenie w projekcie budżetu gminy na 2008r. kwoty co najmniej 4.000.000 zł na wydatki majątkowe w zakresie remontów dróg na terenie gminy, -realizacja Sali gimnastycznej przy SP Nr 2 w Ligocie wraz z przedszkolem w Ligocie Miliardowicach, -koncepcja i projekt przedszkola przy ZS w Ligocie, -orurowanie chodnika w ul.Czechowickiej i Ligockiej, --modernizacja ul.Na Łuku w Ligocie, -modernizacja ul.Bronowskiej, -elewacja OSP w Ligocie, -wydzielenie w budżecie gminy na 2008r. puli środków finansowych na stypendia dla sportowców seniorów promujących miasto. Ad.3) Przewodniczący komisji Stanisław Wojciech poruszył sprawę rozpoczynania komisji. Po dyskusji ustalono, że do końca 2007r. posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów rozpoczynać się będą o godz. 16,00, a od nowego roku o 15,00. Powyższa propozycja została zaaprobowana. Na tym protokół zakończono i podpisano. Komisja trwała do godz. 18,oo. Protokół Renata Gabryś Wnioski i ustalenia końcowe: I. Opinia do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2007r. Komisja Budżetu i Finansów przyjęła bez uwag realizację przedstawionych dochodów budżetu gminy za I półrocze 2007r. Komisja Budżetu i Finansów przyjęła do wiadomości realizację wydatków budżetowych, w szczególności wydatków majątkowych za I półrocze 2007r. Opinię przyjęto jednogłośnie przy 7 głosujących. II.Propozycje Komisji Budżetu i Finansów do projektu budżetu Gminy na 2008r. - rozbudowa UM, –opracowanie ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czechowice-Dziedzice. -realizacja projektów, które w br. były realizowane. Wydzielenie w projekcie budżetu gminy na 2008r. kwoty co najmniej 4.000.000 zł na wydatki majątkowe w zakresie remontów dróg na terenie gminy, -realizacja Sali gimnastycznej przy SP Nr 2 w Ligocie wraz z przedszkolem w Ligocie Miliardowicach, -koncepcja i projekt przedszkola przy ZS w Ligocie, -orurowanie chodnika w ul.Czechowickiej i Ligockiej, --modernizacja ul.Na Łuku w Ligocie, -modernizacja ul.Bronowskiej, -elewacja OSP w Ligocie, -wydzielenie w budżecie gminy na 2008r. puli środków finansowych na stypendia dla sportowców seniorów promujących miasto. Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Stanisław Wojciech