Protokół Nr 34/08

z  wyjazdowego posiedzenia Komisji Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 17 września 2008r.

W posiedzeniu udział wzięli:

-Członkowie Komisji Polityki Społecznej wg załączonej listy obecności.

- Dyrektor Administracji Zasobów Komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach Stanisław Londzin

- wykonawca adaptacji budynku na lokale socjalne  przy ul.Kochanowskiego 6 Brunon Kieloch.

Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 16,oo w budynku przy ul.Kochanowskiego 6  w Czechowicach-Dziedzicach.

Tematyką posiedzenia było Zapoznanie się z wykonaną adaptacją i rozbudową budynku przy ul.Kochanowskiego 6 w Czechowicach-Dziedzicach na lokale socjalne.

Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Jerzy Durajczyk. Na początek Przewodniczący Komisji Jerzy Durajczyk  powitał członków Komisji oraz zaproszonych  gości. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność posiedzenia ( 5 obecnych, na 5 wg składu osobowego).

Dyrektor AZK Stanisław Londzin wraz z wykonawcą inwestycji Brunonem Kieloch zaproponowali dokonanie oględzin wykonanej adaptacji budynku jw. na lokale socjalne.

Dyrektor AZK Stanisław Londzin podał podstawowe dane dot. ww. inwestycji

informując, iż projekt zmiany sposobu użytkowania budynku administracyjno-labolatoryjnego na lokale mieszkalne- socjalne wraz z nadbudową opracowała Firma Zwierzchowski i Spółka Pracownia Projektowa Budowlano-Instalacyjna z Czechowic-Dziedzic. Powierzchnia zabudowy stanowi 1448,2 m2, w tym budynek mieszkalny- 544,7 m2, pow. wolna ( zieleń ozdobna)- 1036,8 m2,pow. wejścia i podjazdu -73,5m2.  Zaprojektowano 33 niezależne lokale mieszkalne z przynależną do nich pow. pomocniczą- komórek lokatorskich w piwnicy. Powierzchnia użytkowa mieszkań- 1.196,40 m2. 01 października 2007r. podpisano Umowę na wykonanie  robót budowlanych z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Handlowo Usługowym „AKCES” Brunon Kieloch z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Termin zakończenia realizacji  inwestycji ustalono na 15 września br. Zakres robót obejmował nadbudowę o jedną kondygnację oraz adaptację istniejącego  budynku na lokale socjalne, przebudowę klatek schodowych i dostosowanie do obowiązujących przepisów, wykonanie niezbędnych wyburzeń i zamurowań oraz budowę nowych ścian i ścianek działowych  dzielących obiekt na lokale  mieszkalne, nowy dach- drewniany stropodach wentylowany kryty papą termozgrzewalną. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji w latach 2007-2008-  w rozbiciu na wycenione elementy rozliczeniowe obiektu podlegające odbiorom częściowym i częściowemu fakturowaniu, w tym w 2007r. do kwoty nie przekraczającej 1,3 mln zł brutto. Całkowity koszt robót inwestycyjnych wynosi  2.152.3023,17 zł. Gmina otrzymała dotację z Ministerstwa Infrastruktury  z Funduszu Dopłat  Banku Gospodarstwa Krajowego O/Kraków na: nadbudowę  153.628,30 zł i na adaptację 430.236,19 zł. Przebieg robót budowlanych odbył się zgodnie z harmonogramem, a termin oddania obiektu ustalono na 15 września 2008r.

Komisja Polityki Społecznej dokonała oględzin budynku.

Obiekt ten  posiada zgodnie z wymogami 6 ogólnodostępnych pomieszczeń kuchennych wyposażonych w piece elektryczne i zlewozmywak zlokalizowanych na każdej kondygnacji budynku. Wykonanie kuchni jw. ma na celu umożliwienie w okresie poza sezonem, grzewczym gotowania posiłków celem zmniejszenia emisji gazów do atmosfery.

Budynek podzielony jest na dwa segmenty z odrębnym wejściem- 15 lokali socjalnych w jednym segmencie i 16 lokali socjalnych w drugim segmencie. Łącznie 33 lokale socjalne, w tym: 12 lokali jednoizbowych o pow. 21 m2 ( 1 pokój i aneks kuchennych + łazienka i przedpokój ), 15 lokali dwuizbowych o pow. ok. 36 m2 ( 1 pokój, kuchnia, łazienka i przedpokój) i  6 lokali trzyizbowych o pow. ok. 44 m3 ( 2 pokoje, kuchnia, łazienka i przedpokój).

W dniu 15 września br. odbył się odbiór końcowy  obiektu i uzyskanie zgody  na jego użytkowanie. Podczas odbioru budynku Komisja nie zgłosiła istotnych usterek   technicznych obiektu. Zalecenia komisji odbiorczej dotyczyły sytuacji, z uwagi na nie zakończony proces osiadania świeżo ukształtowanego nasypu od strony frontowej budynku, Komisja odbiorcza dokonała jego warunkowego odbioru. Końcowa ocena stanu technicznego, zostanie dokonana w trakcie przeglądu gwarancyjnego obiektu, który zostanie  przeprowadzony w okresie lipiec/sierpień 2009r. Wszelkie zalecenia  wydane przez komisję przeglądową zostaną usunięte na koszt wykonawcy.

Społeczna Komisja Mieszkaniowa dokonała weryfikacji wnioskodawców starających się o przydział lokalu socjalnego i sporządziła wstępny rozdzielnik kandydatów i rodzin do zasiedlania lokali socjalnych w ww. budynku. Kolejnym krokiem jest akceptacja listy przydziału przez Burmistrza, a potem przygotowanie umów najmu przez AZK. Zasiedlenie lokali socjalnych w ww. budynku planowane jest na początek października 2008r.

Ponadto wykonane zostały podjazdy dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z wymogami. Do zagospodarowania pozostaje teren wokół budynku i odnowienie ogrodzenia.

Komisja Polityki Społecznej wnioskuje, aby uporządkowanie terenu wokół budynku oraz odnowienie ogrodzenia wykonać w ramach prac interwencyjnych.

Komisja Polityki Społecznej wnioskuje o rozeznanie możliwości pozyskania terenu  obok budynku przy ul.Kochanowskiego 6 pod budowę budynku socjalnego.

Na tym zakończono wyjazdowe posiedzenia komisji. Komisja trwała do godz.16,40.

Protokół Renata Gabryś

Wnioski końcowe:

Komisja Polityki Społecznej wnioskuje, aby uporządkowanie terenu wokół budynku oraz odnowienie ogrodzenia wykonać w ramach prac interwencyjnych.

Komisja Polityki Społecznej wnioskuje o rozeznanie możliwości pozyskania terenu  obok budynku przy ul.Kochanowskiego 6 pod budowę budynku socjalnego.

Przewodniczący Komisji

Polityki Społecznej

Jerzy Durajczyk