Protokół Nr 58/05

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 13 grudnia 2005r. i 03 stycznia 2006r.

Obecni: członkowie Komisji wg załączonej listy obecności.

Prowadzenie posiedzenia Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jerzy Adamiec.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jerzy Adamiec poinformował, iż w dniu 13.12.2005r. wystąpił pisemnie do Burmistrza Jana Bergera w związku z planowanym posiedzeniem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej   dotyczącym realizacji wniosków z kontroli  przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną w 2004 i 2005r. – pkt 13 Planu pracy na 2005r.o udzielenie informację o sposobie realizacji niżej wykazanych wniosków:

Wnioski końcowe. ( nr 19/04)

- Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu dokumentów związanych ze skargą Pani  (u.o.o.d.o.*)wnioskuje do Rady Miejskiej uznać skargę na bezczynność Burmistrza za zasadną w części dotyczącej rozgraniczenia działek stanowiących własności gminy ( chodnik), a gruntami Pani (u.o.o.d.o*).

Komisja przyjęła w/w wniosek w głosowaniu : za- 3, przeciw-1, wstrzymało

się-0 ( 1 członek Komisji nie uczestniczył w głosowaniu).

Wnioski końcowe.( nr 20/04)

Komisja Rewizyjna wnioskuje o ograniczenie ilości umorzeń, w zamian za przesunięcie spłat należności w późniejszych terminach.

Wnioski z  kontroli pozwoleń na budowę terenu wzdłuż ulicy Kolejowej w Czechowicach-Dziedzicach – pkt 6 Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2004r. zatwierdzonego Uchwałą nr XX/228/04 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 10 lutego 2004r. ( nr 36/05)

- Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach wnioskuje do Burmistrza, aby opracować plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego ul. Kolejowej w Czechowicach-Dziedzicach.

- Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach  wnioskuje, aby burmistrz wystąpił do Starosty w Bielsku-Białej odnośnie przedstawienia na piśmie aktualnej sytuacji prawnej obiektów tymczasowych przy ul. Kolejowej w Czechowicach-Dziedzicach.

Wnioski z kontroli SM ( nr 40/04)

- Zwiększenie etatów minimum 5 osób, aby Straż Miejska pracowała na 3 zmiany.

- Zakup dwóch małych oszczędnych samochodów patrolowych z jednoczesną sprzedażą samochodów obecnie używanych przez SM.

- Zwiększenie do pełnego etatu stanowiska referenta ds. administracyjnych, ze względu na poszerzony zakres obowiązków administracyjno-biurowy w SM.

- Podłączenie internetu do Straży Miejskiej.

- Zamieszczanie informacji w „Biuletynie Samorządowym” o bezpłatnym  numerze do SM.

Powyższe wnioski przyjęto w wyniku głosowania: za- 5, przy 5 głosujących.

Wnioski końcowe z kontroli MOSiR ( nr 41/05)

- Komisja Rewizyjna, na postawie przedłożonych dokumentów ( Załącznik nr 6), jak i wyjaśnień Dyrektora MOSiR, stwierdza, iż  płace pracowników pokoi gościnnych i kawiarni dotyczą zarówno tejże działalności, jak i innych prac wykonywanych na obiekcie MOSiR.

- Komisja Rewizyjna uważa, że % udział w kosztach utrzymania hotelu i kawiarni nie odzwierciedla faktycznych kosztów utrzymania tej działalności.

- Komisja Rewizyjna zauważa pozytywny aspekt związany z wzrostem ilości osób korzystających z pokoi gościnnych w 2003r.w porównaniu do roku 2002.

Wnioski końcowe z kontroli w PKM Pkt 4 Planu pracy Komisji Rewizyjnej –

Inwestycja bazy PKM. (nr 44a/05)

- Z protokołów i ilości umów na roboty dodatkowe ( 7 protokołów konieczności) wynika wiele nieprawidłowości związanych z fazą projektowania, jak i projektu inwestycji zajezdni autobusowej PKM, co spowodowało wzrost kosztów całej inwestycji o kwotę 967.218,56 zł.

Głosowanie wniosku: za-4, przy 4 głosujących.

- Brak podpisów projektanta na protokołach konieczności robót dodatkowych budowy bazy PKM, zgodnie z umową zawartą pomiędzy wykonawcą a inwestorem nr ZP.342-331/2001 z dnia 4.10.2001r. § 4 pkt 4 ( w 2 przypadkach są podpisy projektanta, a w 5 przypadkach brak podpisów projektanta).

Głosowanie wniosku: za-3, przeciw-0, wstrzymał się- 1, przy 4 głosujących.

3.Specyfikacja do prac projektowych a zwłaszcza funkcjonalność winna być

opracowana i zatwierdzona przez zamawiającego ( inwestora).

Głosowanie wniosku: za- 4, przy 4 głosujących.

4.Komisja Rewizyjna stwierdza, że na dziś zajezdnia autobusowa przy

ul.Drzymały w Czechowicach-Dziedzicach wykonana została ponad aktualne potrzeby PKM.

Głosowanie wniosku: za- 2, przeciw-1, wstrzymał się-1, przy 4 głosujących.

Wnioski końcowe z kontroli zaległości podatkowych: ( nr 46/05)

Komisja Rewizyjna wnioskuje do Burmistrza o jak najszybsze rozwiązanie

problemu spłaty odsetek od należności podatku od nieruchomości  największych dłużników gminy tj. Kompani Węglowej S.A. w Katowicach oraz PKP S.A. Centrala Zakład Nieruchomości Nr 1 w Katowicach.

Głosowanie wniosku: za-3, przy 3 głosujących.

Komisja Rewizyjna wnioskuje do Burmistrza o wystąpienie do PKP o

przejęcie terenu i budynku dworca PKP oraz pozostałych gruntów zlokalizowanych na terenie gminy Czechowice-Dziedzice za  zaległości podatkowe PKP S.A. Centrala  Zakład  Gospodarowania Nieruchomościami Nr 1 w Katowicach.

Głosowanie : za-4, przy 4 głosujących.

Wniosek z kontroli umów i porozumień zawieranych przez Burmistrza  w

imieniu gminy z organizacjami pozarządowymi- pkt 5 planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2005r. ( nr48/05)

Komisja Rewizyjna wnioskuje o wprowadzenie do regulaminu  konkursów ofert na dofinansowanie realizacji zadań w 2005r.  warunku posiadania przez  składających  minimum 25 % środków własnych na wykonanie zadania ujętego w ofercie.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli Miejskiej Biblioteki Publicznej. ( nr 50/05)

1.Celem obniżenia  kosztów  Komisja Rewizyjna wnioskuje o zamontowanie:

a)liczników na energię elektryczną  ( Filia Nr 3,4).

b) liczników na wodę  ( Filia Nr 2,8,9).

2. Komisja Rewizyjna wnioskuje o zamontowanie  zaworów danfoss i podzielników ciepła : Filia Nr 2,3,8,9 tak, aby rozliczenie kosztów ogrzewania dotyczyło tylko pomieszczeń bibliotek.

3.Komisja Rewizyjna wnioskuje o zamontowanie osobnego pieca centralnego ogrzewania w Filii Nr 1 i 10.

4. Z uwagi na potrzeby ograniczenia strat ciepła i związanych z tym kosztów, Komisja Rewizyjna wnioskuje o pilną wymianę okien ( Filia Nr 2,6).

Wnioski końcowe: z analizy skargi  (u.o.o.d.o*)

Uznano za zasadną w części dotyczącej  zimowego utrzymania dróg poprzez wykorzystywanie odpadów- żużla.

Głosowanie : za- 4, przeciw-0, wstrzymał się-1, przy 5 głosujących.

Komisja Rewizyjna uznała za bezzasadną pozostałą części skargi.

Głosowanie: za-5, przy 5 głosujących.

Jednocześnie Komisja Rewizyjna wnioskuje do Burmistrza o:

- wystąpienie do starosty w Bielsku-Białej , jako właściciela drogi ul. Komorowickiej o uregulowanie sprawy słupa energetycznego zlokalizowanego  zlokalizowanego w okolicy skrzyżowania ul. Junackiej z ul. Komorowicką w Czechowicach-Dziedzicach.

Głosowanie wniosku: za- 5, przy 5 głosujących.

- Ustawienie znaku pionowego informującego o wzmożonym ruchu pieszych na ul. Komorowickiej w Czechowicach-Dziedzicach.

Głosowanie: za-4, przeciw-0, wstrzymał się-1, przy 5 głosujących.

Wnioski z kontroli GKRPA.(nr 54/05)

1)Komisja Rewizyjna wnioskuje, aby w sprawozdaniu końcowym zadania, które  realizuje Podmiot w formie półkolonii, kolonii w ramach „Akcji Lato” i „Akcji Zima”- gdzie określona jest kwota na 1 osobę –była dołączana  lista z pełnymi danymi uczestników  wraz z ich adresami.

2)Komisja Rewizyjna wnioskuje do Burmistrza o upoważnienie  członków GKRPA do przeprowadzania wyrywkowych kontroli w punktach sprzedaży napojów alkoholowych, pod kątem przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz w zakresie posiadanych koncesji alkoholowych tzw. zakupu kontrolowanego.

Głosowanie wniosku: za- 4,przy 4 głosujących.

Wnioski końcowe z kontroli OPS ( nr 55/05)

- Komisja Rewizyjna nie stwierdziła uchybień w pracy Ośrodka Pomocy Społecznej  w Czechowicach-Dziedzicach w zakresie tematyki objętej kontrolą dotyczącej prawidłowości przyznawania zasiłków celowych w 2004r.

Głosowanie : za- 4, przy 4 głosujących.

- Komisja Rewizyjna wnioskuje o zwiększenie funduszy i starań o pozyskanie środków  zewnętrznych na prowadzenie robót publicznych oraz prac interwencyjnych w gminie dla bezrobotnych korzystających z pomocy OPS.

Głosowanie : za- 4, przy 4 głosujących.

Wnioski pokontrolne ZOPO: ( nr 56/05)

------------------------------------

Pozyskiwanie środków zewnętrznych.

Komisja Rewizyjna uważa, iż  w strukturze ZOPO powinna znaleźć się osoba  zajmująca się we współpracy z Urzędem Miejskim i dyrektorami szkół  pozyskiwaniem środków zewnętrznych dla potrzeb szkolnictwa  w Gminie Czechowice-Dziedzice,  przy czym byłoby to w ramach  obecnego stanu etatowego ZOPO.

Powyższy wniosek przyjęto w głosowaniu jawnym: za- 3, przeciw-0, wstrzymało się-2, przy 5 głosujących.

Na tym posiedzenie zakończono.

c.d Protokołu Nr 58/05 w dniu 03 stycznia 2006r.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji wg załączonej listy obecności.

Prowadzenie posiedzenia Z-ca Przewodniczącego Komisji Karol Bielas.

Na początek poinformował, iż w dniu 01.01.2006r. zmarł Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jerzy Adamiec, uczczono minutą ciszy pamięć zmarłego.

Następnie Karol Bielas poinformował, iż  Burmistrz udzielił  odpowiedzi na wnioski Komisji Rewizyjnej w dniu 20.12.2005r. pismem nr OR.0114-55/05-w załączeniu pismo jw.

Komisja Rewizyjna przyjęła do wiadomości udzielone odpowiedzi  na wnioski Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli  w 2004 i 2005r. Komisja Rewizyjna nie zajęła stanowiska do merytorycznej  strony udzielonych odpowiedzi.

Komisja Rewizyjna  odniesie się do niektórych odpowiedzi na wnioski przy absolutorium dla Burmistrza za 2005r.

Głosowanie :za-4, przy 4 głosujących.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokół Renata Gabryś

Z-ca Przewodniczącego

Komisji Rewizyjnej

Karol Bielas

*ustawa o ochronie danych osobowych