Protokół Nr 5/10

z wyjazdowego posiedzenia doraźnej komisji ds. powodzi Rady Miejskiej 		w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 22 czerwca 2010r.

Obecni:

Członkowie doraźnej komisji ds. powodzi wg załączonej listy obecności

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

Sołtys Zabrzegu Władysław Wiśniewski

Radny Antoni Beczała

Wyjazdowe posiedzenie doraźnej komisji ds. powodzi Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach   rozpoczęło się w  sali nr 305 gmachu Urzędu Miejskiego o godz. 9,00.

Tematyka posiedzenia:

Opracowanie sprawozdania z dotychczasowej pracy komisji oraz zapoznanie się z korespondencją do komisji.

Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący doraźnej komisji ds. powodzi Bolesław Jonkisz, który powitał członków komisji oraz osoby biorące udział w posiedzeniu. Bolesław Jonkisz stwierdził quorum ( 7 obecnych, na 7 wg składu osobowego komisji).

Bolesław Jonkisz zaproponował, aby w dniu dzisiejszym komisja dokonała oględzin miejsc zgłoszonych przez mieszkańców i radnych.

Zapoznał członków komisji z korespondencją skierowaną do doraźnej Komisji ds. Powodzi Rady Miejskiej:

1/ petycja mieszkańców ul.Falistej i ul.Legionów w sprawie zalewania posesji przez niedrożny rów melioracyjny i niedrożne studzienki kanalizacji burzowej;

2/petycja w sprawie przebudowy przepustu pod ul.Bratnią;

3/petycja mieszkańców ul.Wodnej, Wierzbowej, Grabowiec, Księża Grobel, Żabią, Burzej, Ochodzka, Rakowa, Ligocka nt. działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców ww. ulic.

Ustalono trasę objazdu terenu miasta Czechowice-Dziedzice wg zgłoszeń radnych:

-przepusty na potoku Świerkówka: przepust na skrzyżowaniu ul.Zawiłej- Krętej, przepust w ul.Klonowej 4- ograniczony przepust co powoduje  zalewanie  posesji p.Foryś. ul.Sokola 4- nieruchomość p.Wojtyła- brak odwodnienia, zlewisko wody z okolicznych domostw.

ul.Kopernika na wys. parkingu przy cmentarzu  zbyt mały przepust,

u.Legionów obok  Apteki ( Czechowice-Południowe) zbyt mały przepust,

ul.Kościelna 2 i 12 zniszczony mostek.

ul.Lipowska 63 przy posesji p.Komraus zbyt mały przepust,

ul. Lipowa 14 – zalewanie posesji przez okoliczny potok Czechowicki, zamulone koryto cieku.

ul.Bratnia- niedrożny potok Czechowicki.

-przepust w ul.Wenckiej do Iłownicy- niedrożność.

ul. Miliardowicka z ul.Korzeniowskiego – zalewane podczas powodzi,

zerwany mostek na „leśnicy” na wysokości posesji p.Hulbój,

ul.Graniczna w Zabrzegu – zalewana przez wody z lasu z powodu braku odwodnienia, co niszczy drogę.

Następnie członkowie doraźnej komisji ds. powodzi udali się na objazd po terenie.

1.ul.Falista 6a – posesja p. Ewy Stolarz , Falista 6 posesja p.Cieślik. Podczas powodzi zalane zostały 4 budynki z powodu niedrożności przykrytego rowu melioracyjnego powodującego spływ wody z rejonu Cichy Kącik i okolicznych domostw. Obie działki zlokalizowane są na bardzo nisko ukształtowanym terenie. Rów  melioracyjny przepływający w tym miejscu  wpływa do potoku Czechowickiego do Jasienicy w kierunku ul.Zielonej.

Poprawić drożność przykrytego rowu melioracyjnego i potrzebna budowa piaskownika.

Sprawdzenie kanalizacji  burzowej przy posesji przy ul.Falistej nr 12  p.Adamusa.

2. przepust w ul.Klonowa przy posesji nr 4 -przebudowa przepustu, osiatkowanie poboczy z kamienia.

3.ul.Sokola 4e – brak odwodnienia terenu, położenie geograficzne posesji powoduje, iż w czasie opadów deszczu zalewana jest przez wody spływające z okolicznych domostw.

4.ul.Kopernika przy parkingu obok cmentarza  przy parafii pw. Św.Katarzyny – zbyt mały przepust.

5. ul.Kościelna- udrożnić, wykarczować drzewa zarastające koryto potoku Czechowickiego na wysokości ZSP Nr 1  a także na całej długości ul.Kościelnej.

Uszkodzona barierka zabezpieczająca   na mostku w ul.Kościelnej 32a .

Konieczność regulacji potoku  i jego odmulenie. Przebudowa przepustu , zmiana osi jezdni. Obecny stan powoduje zalewanie posesji p. Komraus.

4.Brak przejazdu ul.Kościelną od skrzyżowania posesji p.Jaszek  nr 28 w stronę ul.Legionów.

Konieczne jest wykonanie wałów zabezpieczających przed zalaniem posesji nr 32 a.

Ul.Bratnia- poszerzyć przepust w rejonie garaży poprzez przebudowanie, przepustu z okularowego na ramowy, przeczyść i odmulić koryto potoku.

ul.Chałupnicza- przeczyścić przepust.

Ul.Kościelna 10 i 12 – naprawić mostek na potoku Czechowickim dojazd od strony starej strażnicy przy ul.Legionów do posesji p.Kapias.

Na tym objazd w  dniu dzisiejszym zakończono. Ustalono termin następnego posiedzenia komisji na 1 lipca na godz. 16,00 w gmachu Urzędu Miejskiego.

Komisja trwała  do 11,30.

Protokół Renata Gabryś

Ustalenia i wnioski z objazdu:

1/ Wystąpić z pismem do Burmistrza w sprawie konieczności rozwiązania drożności przykrytego rowu melioracyjnego przy ul.Falistej.

2/Naprawić mostek na potoku Czechowickim  przy  ul.Kościelnej 10 i 12 – dojazd od strony starej strażnicy przy ul.Legionów do posesji p.Kapias.

3/Wyczyścić przepust w ul.Chałupniczej.

4/ Brak przejazdu ul.Kościelną od skrzyżowania posesji p.Jaszek  nr 28 w stronę ul.Legionów.

5/Konieczne jest wykonanie wałów zabezpieczających przed zalaniem posesji nr 32 a p. Komraus.

6/ Przebudowa przepustu w ul.Klonowej przy posesji nr 4 , osiatkowanie poboczy z kamienia.

7/ Wykonanie odwodnienia przy posesji ul.Sokola 4e .

8/ Udrożnić i wykarczować drzewa zarastające koryto potoku Czechowickiego na wysokości ZSP Nr 1  a także na całej długości ul.Kościelnej.

9/ Naprawić uszkodzoną barierkę zabezpieczająca   na mostku w ul.Kościelnej 32a .

10/ Przebudować  przepust w ul.Kopernika przy parkingu obok cmentarza  przy parafii pw. Św.Katarzyny ( obecny  przepust jest zbyt mały).

11/Ul.Bratnia- poszerzyć przepust w rejonie garaży poprzez przebudowanie, przepustu z okularowego na ramowy, przeczyść i odmulić koryto potoku.

12/Ul.Chałupnicza- przeczyścić przepust.

Ustalenia przyjęto jednogłośnie przy 6 głosujących.

Przewodniczący

doraźnej komisji ds. powodzi

Bolesław Jonkisz