OR-2232/      /09

ZP-

Umowa

W dniu ……….. 2009  roku w Czechowicach-Dziedzicach pomiędzy Gminą Czechowice-Dziedzice,  reprezentowaną przez:

mgr Mariana Błachuta -Burmistrza

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

Firmą Handlowo-Usługową ……………………

z siedzibą w ………………………………………………………..

wpisanej do ewidencji działalności gospodarczej Burmistrza pod nr722/89

i reprezentowanej przez: ………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”, na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo Zamówień publicznych (j.t. z  2007r. Dz.U. Nr  223, poz. 1655) ustawy nie stosuje się, zawarta została umowa

o następującej treści:

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą

” Klimatyzacja urzędu” w  budynku Urzędu Miejskiego przy pl. Jana Pawła II 1.

§ 1.

Szczegółowy zakres robót zawiera kosztorys ofertowy.

§ 2.

1.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zamontować urządzenia klimatyzacyjne  w budynku Urzędu Miejskiego (budynek przy pl. Jana Pawła II 1) zgodnie z ustaleniami w pom.;

parter-pok.105,106,107,108,109,110

I piętro-pok.206,207

IIIpiętro-pok.405,407,408,409,410,411,412

oraz warunkami umowy i zaleceniami Zamawiającego.

2.Wykonywane prace nie mogą utrudniać bieżącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego, dopuszcza się możliwość pracy w soboty   od 7.00-22.00.

3.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac będących przedmiotem umowy zgodnie z zaleceniami Zamawiającego i obowiązującymi przepisami oraz  sztuką budowlaną oraz wymogami BHP.

§ 3.

1.Na wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca udzieli gwarancji na okres

- ………… miesięcy.

2. Wykonawca dostarczy dokumenty gwarancyjne i certyfikaty  najpóźniej w dniu odbioru , które podlegają akceptacji Zamawiającego

§ 4.

Termin realizacji przedmiotu umowy strony określają od 22.05.2009r do15.06.2009r.

§ 5.

1.Za  przedmiot umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie  brutto

w wysokości:………..zł słownie:(…………………………………….. zł 00/100zł,) netto w kwocie:……….zł słownie:(…………………………………… zł 00/100).Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury w formie przelewu na konto Wykonawcy..........................................................................................

W terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury.

2.Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru przedmiotu umowy stwierdzający należyte wykonanie umowy podpisany przez obie Strony,  brak w/w protokołu skutkuje tym iż wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy nie jest wymagalne.

§ 6.

1. Wykonawca  ma prawo podpisać umowę o wykonanie prac

z podwykonawcami w zakresie wymienionym w ofercie.                                               2. Umowa zawarta z podwykonawcami musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Dotyczy to również ewentualnych zmian lub uzupełnień.                                                                                                              3. Zawarcie umowy z podwykonawcą nie zmienia zobowiązań, Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.                                                                                                  4. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny w stosunku do zamawiającego za zlecone do podwykonania części prac.                                                                              Obie strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy przez zapłatę kar umownych.

§ 7.

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w§ 5 ust.1 za każdy dzień opóźnienia

b) za nie wykonanie, bądź wadliwe wykonanie przedmiotu umowy 10% wynagrodzenia umownego brutto

c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy.

2.Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy

z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

3.Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy  w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania lub zwłoki w rozpoczęciu  robót .

§ 8.

Umowę sporządzono w oparciu o zarządzenie Burmistrza nr n 94/08 z dnia

25 września 2008roku.

§ 9.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują Strony przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne aktualne obowiązujące akty normatywne.

§ 11.

Wszelkie spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane pomiędzy stronami polubownie.

W przypadku nie załatwienia sporu polubownie, spory rozwiązywane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 12.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca								Zamawiający

Kontrasygnata

Skarbnika Miasta

Oprac.: D. Zuber