IZD . 2222 -           /2008                                                                             zał. nr 1( projekt )

FK.3321 -              /2008

Umowa ZP. 342 -........................../ 2008

W dniu ..................w Czechowicach-Dziedzicach pomiędzy Gminą Czechowice - Dziedzice  z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, zwaną dalej

w tekście "Zamawiającym", reprezentowaną przez:

..............................................................................

a

......................................................................................................

wpis do KRS ...................................................................................

z siedzibą w ................................................................ zwanym dalej w tekście "Wykonawcą ",

reprezentowanym przez:

# ....................................................................................................................................

Łącznie zwanymi dalej w tekście  “Stronami”.

W związku z wartością zamówienia, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych nie stosuje się art. 4 pkt 8 ustawy ( Dz.U.nr 223 z 2007r poz.1655 )  – została

zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przyłącza  wod-kan na Placu Jana Pawła II w Czechowicach – Dziedzicach   zwane dalej “przedmiotem umowy”.

2.Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa  projekt przyłączy  oraz oferta Wykonawcy z dnia ..............r,  które stanowią integralną część niniejszej umowy.  Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zaleceniami Zamawiającego   oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

§ 2

1.Termin przekazania placu budowy ustala się na dzień  :  ....................

2.Termin  rozpoczęcia  realizacji  przedmiotu umowy ustala się na : .....................

3.Termin  zakończenia  realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień 15.12.2008r i oznacza datę    podpisania końcowego protokołu odbioru robót.

§ 3

- Zleceniodawca powołuje koordynatora w zakresie realizacji zadania w osobie  Pani

Kazimiery Gaj , tel. 214-7-137.

§ 4

1.Wykonawca wykona na własny koszt liczniki wody i energii oraz będzie ponosił koszty

zużycia wody i energii w okresie realizacji przedmiotu umowy, a także zapewnić warunki

bezpieczeństwa.

2.Wykonawca będzie ponosił koszty utrzymania oraz konserwacji urządzeń i obiektów

tymczasowych na placu budowy.

§ 5

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt ogrodzenie budowy, strzec mienia znajdującego się na terenie budowy a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy.

3.Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

4.Po zakończeniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać  go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór przedmiotu umowy.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się w terminie  7 dni od zawarcia umowy do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą 	zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz  odpowiedzialności cywilnej.

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane  bezpośrednio z wykonywaniem robót - od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych.

- odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych  wypadków dotyczących pracowników , osób trzecich , ich mienia a powstałych w związku

z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

- Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego.

§ 7

1.Materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w przepisach Prawa budowlanego oraz w projekcie.

2. Na każde żądanie Zamawiającego  Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.

4. Badania, o których mowa w ust. 3 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

5.Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania , na koszt Zamawiającego w przypadku wyników pozytywnych dla Wykonawcy.

§ 8

1. Za wykonany przedmiot umowy ustala się wynagrodzenie netto  w kwocie :  ................ zł

Słownie:  ....................................................................

podatek VAT: 22 %

wynagrodzenie brutto wynosi: ........................ zł

słownie :....................................................................

2. Kwota określona w ust.1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym  ujęte w przedmiarze robót a niezbędne do wykonania zakresu robót przewidzianych w projekcie, tj. koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczenie robót, przekopy kontrolne, pełną obsługę geodezyjną wraz z inwentaryzacją powykonawczą, odbiory, nadzór specjalistyczny użytkowników urządzeń podziemnych, przełączenia sieci  itp.

3.  W przypadku, gdy wystąpią roboty innego rodzaju niż przewidziane w projekcie zagospodarowania ( to znaczy takie, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania tej umowy ) a konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia to na roboty te zostanie zawarta odrębna umowa  przed przystąpieniem do robót. Ostateczne rozliczenie tych robót nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez  Zamawiającego.

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

a/ ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z kosztorysu ofertowego  złożonego  przez Wykonawcę.

b/ w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w ust. 3 a, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD ( jako średnie ) za okres wbudowania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y lub KNNR-y, a w przypadku braku odpowiednich pozycji - wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego.

4. Nie przewiduje się możliwości wzrostu cen przedstawionych w kosztorysie ofertowym, jak również możliwości zmiany składników cenotwórczych podanych w ofercie, bez względu na zaistniałą w międzyczasie sytuację.

5.Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze

względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

§ 9

Należność za wykonany przedmiot umowy płatny będzie przez Zamawiającego na podstawie faktury wystawionej na :

Urząd Miejski w Czechowicach – Dziedzicach

Plac Jana Pawła II 1,

43 – 502 Czechowice – Dziedzice

NIP 652-10-89-460

1.Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi  jednorazowo fakturą     po końcowym odbiorze

przedmiotu umowy i złożeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej

2 .  Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni od daty dostarczenia

Zamawiającemu faktury.

3 . Podstawę do rozliczenia i wystawienia faktury  stanowić będzie protokół odbioru  robót ,

stwierdzający należyte wykonanie umowy   podpisany przez   Zamawiającego.

Brak wyżej wymienionego protokołu skutkuje tym, iż wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy

określone niniejszą umową nie jest wymagalne.

§ 10

Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki  szczegółowe :

1/ informowania Zamawiającego  o konieczności wykonania robót dodatkowych  w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

2/ informowania Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających;  jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Zamawiającego  zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

3/ w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 11

Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi zakres rzeczowy o wartości  100 %

ceny ofertowej brutto.

§ 12

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1/ Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a/ za opóźnienia w wykonaniu  przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust.1  za każdy dzień opóźnienia ,

b/ za opóźnienia  w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust.1  , za każdy dzień opóźnienia  liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c/ za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy  w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust.1  ,

d/  za niewykonanie przedmiotu  umowy  przez   Wykonawcę w wysokości 20 % wynagrodzenia  umownego brutto określonego w § 8 ust.1  ,

e/ Za  wadliwe wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust.1  .

2/ Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

a/ za zwłokę w przekazaniu terenu budowy oraz uniemożliwienie rozpoczęcia lub spowodowanie przerwy w wykonywaniu przedmiotu umowy  w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust.1  ,  za każdy dzień zwłoki lub przerwy,

b/ z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn zależnych od  Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

3.Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście

poniesionej szkody.

§ 13

1. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu  umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.

2. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia kompletnej dokumentacji powykonawczej do dnia odbioru końcowego.

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady,  Zamawiającemu przysługują 	następujące uprawnienia:

1/ jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2/ jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

a/ jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b/ jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający

może odstąpić od umowy.

4.Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego  o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

§ 14

Wykonawca udziela  36 miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy , licząc od dnia protokolarnego odbioru robót.

§ 15

Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności

§ 16

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu VII księgi trzeciej  kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

1/ zostanie ogłoszona upadłość, likwidacja  lub wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

2/ Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

3/ Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż  2 tygodnie ,

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy  jeżeli:

1/  Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia

podpisania protokołu odbioru,

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 	następujące obowiązki :

1/ w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządza szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

2/ Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej  strony, która odstąpiła od umowy ;

3/ Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn zależnych od Zamawiającego

4/ Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

5/ Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 15 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6/ Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

a/ dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

b/ odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w pkt.3 nin. ustępu.

§ 17

1. Wszelkie spory, które mogą powstać na tle realizacji niniejszej umowy będą rozwiązywane pomiędzy Stronami polubownie.

2. W przypadku nie załatwienia sporu polubownie spory rozwiązywane będą przez  Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 18

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy  kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące akty normatywne.

§ 19

Umowę niniejszą sporządza się w dwóch   jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca :                                                                                  Zamawiający :

Kontrasygnata Skarbnika :

Oprac. K. Gaj