**Uchwała Nr ……….**

**Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach**

**z dnia ………. 2020 r.**

**w sprawie zmian w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Czechowice-Dziedzice na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024**

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 18 ust. 1 w zw. z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.1219)

**Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach**

**uchwala:**

**§ 1.** W załączniku do uchwały nr XLI/450/17 z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czechowice-Dziedzice na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024 dokonuje się następujących zmian:

1) tabela nr 67 Harmonogram realizacji zadań – obszar interwencji: Gospodarowanie wodami otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

2) tabela nr 72 Harmonogram realizacji zadań - obszar interwencji: Zasoby przyrodnicze otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.

**§ 3.**  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Przewodniczący

 Rady Miejskiej

 Damian Żelazny

Załącznik nr 1

do uchwały Nr

 Rady Miejskiej

w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia

**Tabela 67 Harmonogram realizacji zadań - obszar interwencji: Gospodarowanie wodami**

| **Obszar interwencji** | **Cel** | **Zadanie** | **Podmiot odpowiedzialny** | **Szacunkowe koszty zadania [zł]** | **Źródła finansowania** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021-2024** |
| **Gospoda-rowanie wodami**  | Ograniczanie ryzyka powodziowe-go i przeciw-działanie suszy jako adaptacja do zmieniających się warunków klimatycz-nych | 1. | Uwzględnianie w mpzp i dec. o war. zabud. granic obszarów zagrożenia powodzią wyznaczonych na mapach zagrożenia powodziowego oraz wniosków wynikających z planów zarządzania ryzykiem powodziowym.  | Gmin | zadanie ciągłe | zadanie ciągłe | zadanie ciągłe | zadanie ciągłe | zadanie ciągłe | budżet Gminy |
| 2. | Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni rowu do ul. Wodnej (zlewnia rowu R-D), w tym: * Zbiornik nr 1, rów przy zbiorniku, rów poniżej zbiornika (o pojemności ok. 4 050 m3),
* Zbiornik nr 2, rów przy zbiorniku (o pojemności ok. 700 m3),
* Zbiornik nr 3, rów przy zbiorniku (o pojemności ok. 16 000 m3),
* Zbiornik nr 4, doki wlotowe, przelew burzowy, wylot instalacji spustowej (o pojemności ok. 1 900 m3).
 | Gmina | - | - | - | - | Zgodnie z dokumentacją kosztorysowąokoło 8-10 mln zł  | Budżet Gminy, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 |
| 3. | Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni ulic Weneckiej i Piasta wraz z suchym zbiornikiem o pojemności ok. 1780 m3 w tym:* Suchy zbiornik przeciwpowodziowy,
* Przebudowa koryta rowu i zarurowania w grobli,
* Zbiornik pompowy,
* Umocnienie skarpy wału w części odwodnej w miejscu odprowadzania wody z węży tłocznych,
* Ogrodzenie zbiornika pompowego,
* Dojazd do zbiornika pompowego z placem manewrowym,
* Przekładka sieci kanalizacji sanitarnej.
 | Gmina | - | - | - | - |
| 4. | Zbiorniki przeciwpowodziowe pomiędzy ul. Zamkową a ul. Mikołaja Kopernika (o pojemności ok. 14 800 m3)Zadanie to obejmuje następujące elementy:* Zbiornik - roboty ziemne,
* Wykonanie ścianki czołowej w km 0+252 i ubezpieczenie rowu poniżej przepustu w ul. zamkowej na długości 35,0 m w km 0+252-0+287,
* Remont grobli między zbiornikami,
* Remont stojaka mnicha ,
* Wykonanie stojaka żelbetowego,
* Ubezpieczenie rowu na odcinku wlotowym do mnicha na długości l=5,0m.
 | Gmina | - | - | - | - |
| 5. | Odbudowa urządzeń wodnych zabudowy regulacyjnej rz. Biała w km 0+000-5+150 m. Czechowice-Dziedzice. | RZGW Gliwice | - | 13 900 000,00 | budżet państwa |
| 6. | Rozbudowa i przebudowa wału lewego rzeki Biała w km 3+200-4+150 oraz prawego rzeki Biała w km 3+250-4+200 i 1+950-2+550 – jako element ochrony przed powodzią w zlewni Małej Wisły. | ŚZMiUW | - | 8 000 000,00 | budżet państwa |
| 7. | Przebudowa obwałowań cieku Jasienica. | ŚZMiUW | - | 10 000 000,00 | budżet państwa |
| 8. | Przebudowa oraz nadbudowa obwałowań cieku Iłownica.  | ŚZMiUW | - | 19 000 000,00 | budżet państwa |
| 9. | Melioracje gruntów - modernizacja urządzeń melioracji wodnych (w tym niezbędnych do realizacji zrównoważonego rolnictwa). | ŚZMiUW | wg kosztorysów zadań | wg kosztorysów zadań | wg kosztorysów zadań | wg kosztorysów zadań | wg kosztorysów zadań | budżet państwa |
| 10. | Odbudowa urządzeń wodnych i zabudowy regulacyjnej na ciekach, rowach melioracyjnych (usuwanie szkód górniczych). | PG SILESIA Sp. z o.o. | wg kosztorysów zadań | wg kosztorysów zadań | wg kosztorysów zadań | wg kosztorysów zadań | wg kosztorysów zadań | budżet PG SILESIA Sp. z o.o. |
| 11. | Ograniczenie spływu zanieczyszczeń powierzchniowych z rolnictwa poprzez stosowanie kodeksu dobrej praktyki rolniczej oraz racjonalne dawkowanie i przestrzeganie terminów stosowania nawozów i środków ochrony roślin. | ODR, ARiMR, właściciele gospodarstw rolnych, podmioty gospodarcze działające w rolnictwie  | zadanie ciągłe | zadanie ciągłe | zadanie ciągłe | zadanie ciągłe | zadanie ciągłe | budżety ODR, ARiMR, i innych pod-miotów |
| 12. | Sporządzanie mpzp i dec. o war. zabud. z uwzględnieniem zrównoważonego gospodarowania i ochrony wód.  | Gmina | zadanie ciągłe | zadanie ciągłe | zadanie ciągłe | zadanie ciągłe | zadanie ciągłe | budżet Gminy |
| 13. | Monitorowanie jakości wód powierzchniowych. | WIOŚ | zadanie ciągłe | zadanie ciągłe | zadanie ciągłe | zadanie ciągłe | zadanie ciągłe | budżetWIOŚ |

Załącznik nr 2

do uchwały Nr

 Rady Miejskiej

w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia

**Tabela 72 Harmonogram realizacji zadań - obszar interwencji: Zasoby przyrodnicze**

| **Obszar interwencji** | **Cel** | **Zadanie** | **Podmiot odpowie-dzialny** | **Szacunkowe koszty zadania [zł]** | **Źródła finanso-wania** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021-2024** |
| **Zasoby przyrodnicze**  | Zahamowanie strat różnorodności biologicznej, ekosystemów i krajobrazupoprzez przywracanie/utrzymanie właściwego stanu ochrony siedlisk i gatunków | 1. | Współudział w organizacji wydarzeń turystycznych, ekologicznych, sportowych i kulturalnych. | Gmina | zadanie ciągłe | zadanie ciągłe | zadanie ciągłe | zadanie ciągłe | zadanie ciągłe | budżet Gminy |
| 2. | Promocja inicjatyw proekologicznych i działań własnych.  | Gmina | zadanie ciągłe | zadanie ciągłe | zadanie ciągłe | zadanie ciągłe | zadanie ciągłe | budżet Gminy |
| 3. | Ustanowienie nowych obszarowych form ochrony przyrody:- zespół przyrodniczo-krajobrazowy Stawy Sokoły i Hałcnowiec- zespół przyrodniczo-krajobrazowy Kolonia Żebracz- zespół przyrodniczo-krajobrazowy Remiza leśna Bażaniec- zespół przyrodniczo-krajobrazowy Kompleks stawów Brożyska. | Gmina | zadanie ciągłe | zadanie ciągłe | zadanie ciągłe | zadanie ciągłe | zadanie ciągłe | budżet Gminy |
| 4. | Ustanowienie nowych obszarowych form ochrony przyrody:- proponowany obszar chronionego krajobrazu „Dolina Wisły”- proponowany obszar chronionego krajobrazu Remiza leśna Podraj oraz łąki i stawy Krzywa. | GminaSamorząd Województwa | zadanie ciągłe | zadanie ciągłe | zadanie ciągłe | zadanie ciągłe | zadanie ciągłe | budżet Gminy |
| 5. | Zapewnienie właściwej ochrony bioróżnorodności, terenów zieleni i krajobrazu w planowaniu przestrzennym, ze szczególnym uwzględnieniem korytarzy ekologicznych poprzez odpowiednie zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego lub/i decyzjach o warunkach zabudowy. | Gmina | zadanie ciągłe | zadanie ciągłe | zadanie ciągłe | zadanie ciągłe | zadanie ciągłe | budżet Gminy |
| 6. | Realizacja Programu "Zielone wyspy", mający na celu wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenach, stanowiących własność Gminy. | Gmina | - | - | - | - | Zgodnie z dokumentacją kosztorysową - całość zadania inwestycyjnego polegającego na budowie zbiorników oraz zadaniach miękkich to kosztokoło 8-10 mln zł  | Budżet Gminy, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 |
| 7. | Budowa Zielonych Wiat Autobusowych, na terenie Gminy oraz zagospodarowanie terenów w ich rejonie, umożliwiających gromadzenie wody deszczowej i dających oczekującym pasażerom cień i ulgę w upałach, a jednocześnie stanowiących miejsce kampanii edukacyjnej w zakresie ochrony środowiska. | Gmina | - | - | - | - |
| 8. | Budowa ogrodów deszczowych – na terenach stanowiących własność Gminy Czechowice-Dziedzice (w parkach miejskich, na terenach jednostek oświatowych, gdzie pełnić będą dodatkowo funkcję edukacyjną).  | Gmina | - | - | - | - |
| 9. | Kampania edukacyjno-informacyjna dotycząca retencjonowania wody skierowana do mieszkańców Gminy. | Gmina | - | - | - | - |
| 10. | Budowa ścieżki rowerowej.  | Gmina | - | - | - | - |
| 11. | Dążenie do zachowania bioróżnorodności na terenach wiejskich z wykorzystaniem programów rolno-środowiskowych. | Rolnicy, ODR | zadanie ciągłe | zadanie ciągłe | zadanie ciągłe | zadanie ciągłe | zadanie ciągłe | budżet pod-miotów |
| 12. | Zachowanie lub odtwarzanie właściwego stanu siedlisk i gatunków poprzez realizację zadań ochronnych wyznaczonych dla obszaru Natura 2000 Dolina Górnej Wisły. | RDOŚ, podmioty wyznaczone w planie zadań ochronnych | wg kosztorysów zadań | wg kosztorysów zadań | wg kosztorysów zadań | wg kosztorysów zadań | wg kosztorysów zadań | budżet pod-miotów |
| 13. | Zachowanie i odtwarzanie właściwego stanu siedlisk, cennych gatunków na terenie rezerwatu przyrody Rotuz. | zarządzający obszarem | wg kosztorysów zadań | wg kosztorysów zadań | wg kosztorysów zadań | wg kosztorysów zadań | wg kosztorysów zadań | budżet pod-miotów |
| 14. | Nasadzenia kwiatami, utrzymanie zieleni urządzonej i pielęgnacja zieleni wysokiej. | Gmina | wg kosztorysów zadań | wg kosztorysów zadań | wg kosztorysów zadań | wg kosztorysów zadań | wg kosztorysów zadań | budżet Gminy |
| 15. | Przebudowa drzewostanów na terenach leśnych w kierunku zgodności z siedliskiem oraz zalesienia. | Nadleśnictwo | 92 500,00 | 92 500,00 | 92 500,00 | 92500,00 | - | budżet Nadlesnictwa |
| 16. | Zapobieganie oraz ograniczanie skutków zagrożeń lasów związanych czynnikami biotycznymi i abiotycznymi. | Nadleśnictwo | 161 250,00 | 161 250,00 | 161 250,00 | 161 250,00 | - | budżet Nadlesnictwa |
| 17. | Sporządzanie raportów z realizacji POŚ oraz aktualizacja Gminnego Programu Ochrony Środowiska. | Gmina | - | - | wg ofert | - | wg ofert | budżet Gminy |