P R O T O K Ó Ł  Nr  53/09

z Komisji Rozwoju i Rolnictwa Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach w dniu 12 lutego 2009 r.

W posiedzeniu komisji wzięli udział – członkowie komisji, Starosta Bielski Andrzej Płonka, Członek Zarządu Powiatu Stanisław Pięta, Burmistrz Marian Błachut, Z ca Burmistrza Maciej Kołoczek, Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Kwaśny, radni :  Zbigniew Bajorek, Łukasz Dobucki, Jerzy Durajczyk, Bolesław Jonkisz,  Stanisław Kopeć, Alicja Ogiegło ( lista w załączeniu do protokołu – załącznik nr 1 ).

Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 16.00 w sali nr 305 Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1. Posiedzenie komisji prowadził Przewodniczący komisji Stanisław Pindel, który na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność komisji - obecnych 6 na 8 wg składu osobowego. Powitał członków komisji i zaproszonych gości.

Tematyka posiedzenia :

================

- Omówienie aktualnej sytuacji związanej z powstaniem Śląskiego Centrum Naukowo-Technologicznego Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o.

- Sprawy bieżące.

Ad.1

Przewodniczący komisji Stanisław Pindel przypomniał, że rozważano różne lokalizacje budowy Śląskiego Centrum Naukowo-Technologicznego Przemysłu Lotniczego. Pierwotnie proponowano lokalizację w warsztatach ZSTiL, a następnie rozważano inne miejsca. Zaproponowana lokalizacja przy ul. Nad Białką jest dobra, ponieważ znajduje się w pobliżu Parku Techniki Lotniczej. Realizatorem projektu jest Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A., która poszukuje wspólników przy realizacji inwestycji. Dwie osoby fizyczne z terenu Czechowic-Dziedzic zaproponowały wejście aportem do spółki poprzez przekazanie nieruchomości pod inwestycję.

Burmistrz Marian stwierdził, że od początku  pomysłu budowy Śląskiego Centrum Naukowo-Technologicznego Przemysłu Lotniczego, rozważano jego lokalizacje przede wszystkim w Czechowicach-Dziedzicach, choć pojawiały się także inne miejsca. Ostatecznie zadecydowano, że siedziba Śląskiego Centrum będzie w Czechowicach-Dziedzicach. Wybrano lokalizację przy ul. Nad Białką, w pobliżu Parku Techniki Lotniczej.

5 grudnia 2008 roku podpisano porozumienie między gminą a Górnośląską Agencją Przekształceń Przedsiębiorstw S.A w sprawie współpracy w zakresie realizacji projektu pod nazwą : „Utworzenie Śląskiego Centrum Naukowo-Technologicznego Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Strony porozumienia zadeklarowały swój udział w projekcie, który będzie realizowany przez GAPP S.A. ze środków Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 5 „Dyfuzja Innowacji” Działanie 5.3 „Wspieranie Ośrodków Innowacyjności”. Gmina, pod warunkiem uzyskania zgody Rady Miejskiej, zadeklarowała wniesienie do GAPP S.A. tytułem wkładu własnego do projektu aportu pieniężnego w wysokości 1.500.000 zł. Kwota 1.500.000 zł na objęcie akcji w GAPP S.A. zostanie zgłoszona w ramach zmian budżetu Gminy na rok 2009.

Projekt pierwotnie znalazł się na liście rezerwowej projektów kluczowych ogłoszonej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, lecz obecnie został przesunięty na listę  podstawową. Wybudowanie centrum wpłynie na rozwój i promocję Gminy Czechowice-Dziedzice.

Beneficjentem realizującym przygotowanie projektu jest GAPP S.A. Docelowo spółką zarządzającą projektem będzie powołana spółka z o.o. pod nazwą „Śląskie Centrum Naukowo-Technologicznego Przemysłu Lotniczego”. Spółka zarządzająca realizować będzie działania zmierzające do efektywnego zagospodarowania majątku i rozwoju przedsiębiorczości.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 12,5 mln euro. Wydatek kwalifikowany netto wynosi 44,92 mln  zł. Dofinansowanie (EFRR i BP) do wysokości 85% wyniesie 38,18 mln zł, a wkład własny do wysokości 15% - 6,74 mln zł.

Jako lokalizację projektu wskazano teren przy ul. Nad Białką o powierzchni 1,6588 ha.  Realizacja projektu w tym miejscu wymaga rozwiązania problemu dojazdu do ww. Centrum, ponieważ droga kończy się w rejonie stawów przy ul. Nad Białką. Docelowo Centrum powinno być połączone z Parkiem Techniki Lotniczej.

W dniu 11.08.2008 r. została podpisana umowa o przygotowanie projektu z Instytucją Wdrażającą - Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Celem projektu jest wybudowanie bazy lokalowej oraz wyposażenie jej w niezbędne maszyny i urządzenia pozwalające na prowadzenie prac naukowo -badawczych nad tworzywami kompozytowymi. Projekt jest wysoce innowacyjny i tworzący wartość dodaną

W ramach projektu przewiduje się:

- budowę hal, pomieszczeń laboratoryjno-badawczych oraz biurowych 
o łącznej powierzchni 3.600 m2 wraz z w pełni wyposażonym zapleczem technologicznym do prowadzenia prac naukowo-badawczych nad materiałami kompozytowymi dla branży lotniczej oraz pozostałych,

-  utworzenie laboratorium wytrzymałościowego do przeprowadzania prób dynamicznych i statycznych tworzyw i konstrukcji kompozytowych oraz stworzenie komory klimatycznej (wraz z urządzeniami do grzania oraz chłodzenia), niezbędnej do przeprowadzania kompleksowych badań tworzyw kompozytowych produkowanych w pierwszej kolejności do budowy samolotów lekkich i ultralekkich -  powierzchnia ok.700 m2,

- przygotowanie zaplecza technologicznego dla prac konstrukcyjnych nad materiałami kompozytowymi.

Dotychczas podjęto następujące działania dotyczące realizacji projektu :

- podpisanie porozumienia o współpracy na etapie realizacji projektu jak 
i zarządzania z Wytwórnią Sprzętu Komunikacyjnego „PZL Świdnik S.A.” - pomoc we wdrażaniu technologii, wniesienie know-how do Śląskiego Centrum przez specjalistów PZL Świdnik,

- podpisanie listów intencyjnych z Jednostkami Naukowo-Badawczymi 
i Uczelniami, Instytucjami Otoczenia Biznesu i Przedsiębiorcami,

-  podpisanie porozumień z przedstawicielami powiatu Bielska-Białej i gminy Czechowice-Dziedzice,

- otrzymanie lokalizacji dla projektu, podpisanie umowy użyczenia 
 z właścicielami nieruchomości położonej przy ul. Nad Białką  w Czechowicach-Dziedzicach,

-  przygotowanie przetargu do wyłonienia Wykonawcy na opracowanie Studium Wykonalności dla projektu,

- przygotowanie zaplecza technologicznego dla prac konstrukcyjnych nad materiałami kompozytowymi oraz utworzenie centrum szkolenia.

- otrzymanie założeń technologicznych do planu funkcjonalno-użytkowego 
z zakresu wykonania działu do badań nad kompozytami dla ŚCNTPL, w tym otrzymanie informacji o potrzebnych urządzeniach dla laboratorium, wstępnego planu zagospodarowania laboratorium, a także określenie kosztów.

W drugim etapie realizacji projektu przewiduje się :

-  powołanie spółki zarządzającej projektem,

- opracowanie dokumentacji przetargowej  dotyczącej  wykonania dokumentacji techniczno-budowlanej wraz z pozwoleniem na budowę oraz uzyskaniem niezbędnych decyzji środowiskowych oraz wykonania planu funkcjonalno-użytkowego,

- ogłoszenie przetargu w celu wyłonienia wykonawcy do opracowania dokumentacji techniczno-budowlanej i programu funkcjonalno-użytkowego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i decyzji środowiskowych,

-  uzyskanie zabezpieczenia finansowego realizacji projektu,

- złożenie wniosku o dofinansowanie projektu do Instytucji Wdrażającej przez powołaną spółkę  która będzie zarządzała całą realizacją projektu,

Przewidywany termin wykonania ww. zadań - najpóźniej do 28.02.2010 r.

Przewidywane usługi świadczone w ramach Centrum :

- udostępnienie urządzeń związanych z badaniem i wdrażaniem do produkcji zaawansowanych elementów kompozytowych wykonywanych z prepregów metodą ciśnieniową (autoklawy, prasy, obrabiarki) dla przemysłu lotniczego oraz dla przedsiębiorców zajmujących się innymi branżami gospodarki (przemysł zbrojeniowy, motoryzacyjny, budowniczy, górniczy i inny),

- opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych procesów technologicznych i oprzyrządowania dla realizacji kompleksowej usługi,

- pomoc we wdrażaniu, a w perspektywie również opracowywanie nowych procedur jakościowych niezbędnych w pierwszym etapie do uruchomienia produkcji wg innowacyjnych technologii,

- udostępnianie laboratorium do prób statycznych dla przedsiębiorców,

- ścisła współpraca z zapleczem B+R czego wynikiem będzie oferowanie kompleksowej usługi z zakresu prowadzenia badań nad tworzywami kompozytowymi,

- stworzenie biura konstrukcyjno-technologicznego,

- usługi doradcze i ekspertyzy dla przedsiębiorców działających w branży związanej  z lotnictwem i produkcją samolotów, jak również dla przedsiębiorców działających w otoczeniu lotnisk lokalnych korzystających z ich usług (łańcuch dostawców/odbiorców),

- świadczenie usług z zakresu badań wytrzymałościowych, nieniszczących konstrukcji samolotów lekkich wykonywanych z tworzyw kompozytowych,

- świadczenie usług proinnowacyjnych z zakresu badania, testowania, wdrażania nowoczesnych technologii z zakresu wykorzystywania materiałów kompozytowych w różnych branżach gospodarki,

-  świadczenie usług szkoleniowych dla przedsiębiorstw, JBR, uczelni związanych z rozwijaniem i wdrażaniem technologii kompozytowych do produkcji.

Przewidywane efekty ekonomiczne i pozaekonomiczne:

- prace badawcze, niezbędne do produkcji nowoczesnych - lekkich samolotów oraz produkcji zespołów i elementów wykonywanych dla dużych producentów lotniczych (Boeing, Airbus, Eurocopter) będą mogły być wykonane w kraju,

- zabezpieczenie badań i produkcji kompozytowych struktur samolotów i ich elementów dla polskich producentów samolotów,

- obniżenie kosztów przygotowania elementów kompozytowych do produkcji,

- umożliwienie szerokiego zastosowania tworzyw kompozytowych do produkcji statków powietrznych oraz w innych dziedzinach gospodarki (budownictwo, komunikacja, AGD, itp.),

- utworzenie bazy szkoleniowej dla studentów i kadry naukowej 
z kraju i regionu,

- uczestnictwo w międzynarodowym podziale pracy przy badaniu elementów kompozytowych,

- udział w aktualnie najbardziej dochodowej produkcji - sektorze lotniczym związanym z wysokimi  wymaganiami co do kadry produkcyjnej oraz z faktem, iż podstawowym materiałem do produkcji lotniczej stają się wysoko wytrzymałe kompozyty,

- stworzenie nowych trwałych miejsc pracy.

Za realizację Projektu odpowiedzialna jest Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. Partnerami projektu są : Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, przedsiębiorcy P. Mariusz  Borowski i P. Janusz Olszewski, PZL „Świdnik” S.A. w Świdniku, Gmina  Czechowice-Dziedzice, Politechnika Krakowska, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Instytut Lotnictwa w Warszawie, Bielski Park Technologiczny  Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji 	Sp. z o.o. w Kaniowie, Federacja Firm Lotniczych w Bielsku-Białej, Zakłady Lotnicze Margański&Mysłowski w Bielsku-Białej, Wyższa Szkoła Mechatroniki w Katowicach, Politechnika Śląska w Gliwicach.

Starosta Bielski Andrzej Płonka poinformował, że projekt budowy Śląskiego Centrum Naukowo-Technologicznego Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o. znajduje się na liście podstawowej projektów kluczowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Do marca br. przewiduje się utworzenie spółki zarządzającej projektem.  Spółka ta ogłosi przetarg na opracowanie projektu budowy Centrum. Wykonanie projektu potrwa około roku czasu. Koszt jego opracowania może wynieść 1.700.000 zł.  W trakcie prac projektowych trzeba szukać środków finansowych na wkład własny do inwestycji tj. ok. 10 mln zł. Część wkładu własnego stanowi grunt przy ul. Nard Białką o wartości ok. 2 mln zł.

Celem powiatu jest doprowadzenie do wybudowania Centrum, a nie udział w inwestycji. Reszta jest po stronie przedsiębiorców.  Wybudowanie Centrum na terenie Czechowic-Dziedzice będzie korzystne finansowo dla gminy, ponieważ będą dodatkowe dochody dla budżetu z podatku od nieruchomości oraz udziału w podatkach PIT i CIT. Realizacja projektu uzyskała wsparcie m.in. Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Wyższej Szkoły Mechatroniki i innych uczelni, które zasilą projekt myślą naukowo-techniczną. Zainteresowanie wejściem do spółki wyraziła Agencja Rozwoju Przemysłu w Warszawie. Centrum będzie powiązane z wyższymi uczelniami, między innymi Akademią Techniczno-Humanistyczną, Politechniką Śląską, które wniosą myśl techniczną. Należałoby także powiązać Centrum ze szkołami w Czechowicach-Dziedzicach. W Centrum będą  prowadzone prace nad innowacyjnymi technologiami, wykorzystywanymi w przemyśle lotniczym, a także zbrojeniowym, budownictwie czy górnictwie. Centrum ma prowadzić badania i przygotowywać nowoczesne technologie do zastosowania w produkcji.

Potrzebne jest wsparcie samorządu dla budowy Centrum. Powiat bielski ma doświadczenia we wspieraniu tego typu przedsięwzięć. Powiat jest m.in.  udziałowcem w Bielskim Parku Techniki Lotniczej. Początkowo udział powiatu miał wynosić 30% inwestycji, a ostatecznie powiat objął 15% udziałów. W związku z udziałem w przedsięwzięciu prywatnych inwestorów, udział powiatu zmniejszył się do ok. 7%.  Wybudowane hale Parku Techniki Lotniczej nie są jeszcze w całości zagospodarowane, lecz są inwestorzy zainteresowani ich zagospodarowaniem. Obecnie rozważa się wybudowanie drugiego pasa startowego o długości ok. 1.300 – 1.400 metrów.

Objęcie przez gminę akcji w GAPP S.A.  jest bezpieczną formą inwestycji, ponieważ po pewnym okresie będzie możliwość zbycia udziałów gminy.  Natomiast w przypadku  wejścia gminy do spółki, nie uzyska się zwrotu środków finansowych, ponieważ zyski firmy będą reinwestowane, gdyż przedsięwzięcie ma charakter non profit, przez okres pierwszych pięciu lat działalności.

Zaproponował utworzenie siedziby spółki w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach, co wpłynie na podniesienie rangi projektu.

Poinformował, że przed rozpoczęciem budowy Centrum należy poprawić infrastrukturę drogową w rejonie kopalni tj. ul. Węglowej i ul. Nad Białką, by zabezpieczyć mieszkańców ul. Węglowej przed niekorzystnymi skutkami przejazdu samochodów ciężarowych na budowę. Problem poprawy infrastruktury drogowej powinien być rozwiązany wspólnie przez powiat i gminę.

Radna Alicja Ogiegło stwierdziła, że ze względu na możliwe protesty mieszkańców, należy podjąć działania związane ze zmniejszeniem uciążliwości przejazdu samochodów ciężarowych na budowę Centrum. Poza poprawą nawierzchni ul. Węglowej, należy także zabezpieczyć mieszkańców przed hałasem.  Zasugerowała rozważenie możliwości połączenia Centrum od strony ul. Nad Białką, gdzie prawie nie ma zabudowy mieszkaniowej.

Starosta Bielski Andrzej Płonka poinformował, że celem zabezpieczenia mieszkańców ul. Węglowej przed wpływem przejazdu transportu ciężkiego rozważano m. in. ustawienie ekranów. Być może poprawa nawierzchni ul. Węglowej spowoduje zmniejszenie uciążliwości przejazdu samochodów ciężarowych. Zapewnienie dojazdu do Centrum wymaga także przedłużenia ulicy Nad Białką. Koszt realizacji tego zadania szacowany jest na ok. 600.000 – 700.000 zł. Docelowo należałoby także wybudować połączenie Parku Techniki Lotniczej ze Śląskim Centrum Naukowo-Technologicznym Przemysłu Lotniczego. Potrzebna byłaby budowa drogi od Parku Techniki Lotniczej do firmy Francuz.

Członek komisji Stanisław Wojciech stwierdził, że należy przekonać mieszkańców tego rejonu, że inwestycja będzie uciążliwa tylko w trakcie realizacji zadania. Zapytał kiedy środki finansowe gminy w wysokości 1,5 mln zł zostaną przekazane z GAPP do spółki. Wskazał, że w przypadku objęcia przez gminę udziałów w GAPP S.A., kwota 1,5 mln zł nie będzie przynosiła gminie żadnych dochodów, a jedynie umożliwi powstanie nowej inwestycji.  Zapytał, czy gmina musi być udziałowcem spółki.

Starosta Bielski Andrzej Płonka stwierdził, że w przypadku objęcia udziałów w GAPP S.A., środki finansowe gminy zostaną od razu przekazane do spółki. Gmina nie musi obejmować udziałów w spółce, lecz może podjąć takie działania jeżeli jest zainteresowana inwestowaniem w spółkę.

Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Kwaśny zapytał kto będzie założycielem spółki.

Burmistrz Marian Błachut poinformował, że w realizacji projektu będzie uczestniczył powiat bielski, GAPP S.A. i inwestorzy.  Wyjaśnił, że powiat oczekuje by gmina Czechowice-Dziedzice objęła udziały w GAPP S.A. w wysokości 1,5 mln zł, które zostaną przetransferowane  do spółki zależnej, czyli Śląskiego Centrum Naukowo-Technologicznego Przemysłu Lotniczego.  Po objęciu akcji w GAPP S.A. rola gminy się kończy.  Gmina będąc udziałowcem w GAPP S.A. może po pewnym okresie wycofać swoje udziały. Natomiast w  przypadku objęcia udziałów w spółce, ewentualne zbycie udziałów będzie możliwe po rozliczeniu inwestycji np. za 10 lat. Ponadto w przypadku wzrostu kosztów inwestycji, gmina jako udziałowiec będzie zobowiązana do dokapitalizowania spółki.  W związku z tym zaproponował objęcie przez gminę akcji GAPP S.A.  Zwrócił uwagę, że po realizacji inwestycji wartość GAPP S.A. może wzrosnąć, a tym samym udziały gminy będą miały wyższą wartość.

Członek komisji Stanisław Wojciech zapytał jaki procentowy udział będzie miała gmina w GAPP S.A. w przypadku objęcia akcji za kwotę 1,5 mln zł. Zwrócił się także o przedstawienie udziałowców ww. spółki.

Burmistrz Marian Błachut poinformował, że kapitał zakładowy GAPP S.A. wynosi 23.605.000 zł., czyli poprzez  nabycie akcji za kwotę 1,5 ml zł gmina będzie miała ok. 5% udziałów w GAPP S.A.

Udziałowcami GAPP S.A. są  : Skarb Państwa – 74,33% udziałów za kwotę 17.546.000 zł, Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – 11,3% udziałów za kwotę 2.670.000 zł, miasto Bytom – 11,77% udziałów za kwotę 2.700.000 zł, Żory 2,5 % udziałów za kwotę 600.000 zł i inni mniejsi udziałowcy.

Starosta Bielski Andrzej Płonka wyjaśnił, że na Walnym Zgromadzeniu GAPP S.A. gmina Czechowice-Dziedzice będzie mogła podjąć decyzję  o sprzedaży swoich udziałów, jeżeli będzie chciała wycofać się z przedsięwzięcia.

Członek komisji Stanisław Wojciech zwrócił uwagę, że sprzedaż udziałów gminy w GAPP S.A. będzie wymagała znalezienia nabywcy tych akcji.

Radny Bolesław Jonkisz zapytał, czy kryzys finansowy w Polsce i na świecie jest dobrym momentem na rozpoczęcie inwestycji i obejmowanie przez gminę udziałów w GAPP S.A.

Starosta Bielski Andrzej Płonka stwierdził, że ustalony jest harmonogram działań związanych z realizacją  budowy Śląskiego Centrum Naukowo-Technologicznego Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o.

Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. jest zobowiązana do rozliczania się z realizacji inwestycji co pół roku.

Wskazał, że GAPP S.A. wybudowało już cztery parki technologiczne. Nie ma zagrożenia dla realizacji tej inwestycji.

Przewodniczący RM Marek Kwaśny zapytał, czy istnieje niebezpieczeństwo zakończenia zadania tylko na opracowaniu projektu inwestycji. Zapytał skąd spółka pozyska brakującą kwotę ok. 10 mln zł na realizację Centrum.

Starosta Andrzej Płonka stwierdził, że nie ma zagrożenia zakończenia realizacji zadania na opracowaniu projektu budowy Centrum, ponieważ projekt jest na liście podstawowej zadań do dofinansowania. Spółka zarządzająca projektem, na podstawie umowy z GAPPA S.A. otrzyma kredyt na realizację inwestycji. W celu pozyskania inwestorów, zarówno GAPP S.A. jak i powiat prowadzi rozmowy z przedsiębiorcami np. Kopex Katowice, PZL „Świdnik”, Głównym Instytutem Górnictwa, Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości itp.

Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Kwaśny zapytał w jakim terminie gmina musi przekazać kwotę 1,5 mln zł na objęcie akcji GAPP S.A.

Burmistrz Marian Błachut poinformował, że z harmonogramu realizacji projektu wynika, że gmina powinna objąć udziały w spółce około czerwca br., ponieważ do końca marca br. ma został ogłoszony przetarg na opracowanie projektu budowy Centrum. Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu przewidziane jest najpóźniej do 28.02.2010 roku, czyli rozpoczęcie inwestycji jest możliwie w połowie 2010 roku, a zakończenie planowane jest w 2012 roku.

Starosta Andrzej Płonka zaproponował zaproszenie na kolejne spotkanie przedstawicieli GAPP S.A., celem przedstawienia wyjaśnień dotyczących objęcia przez gminę udziałów w ww. spółce.

Burmistrz Marian Błachut stwierdził, że celem objęcia przez gminę udziałów w GAPP S.A. jest wspomożenie realizacji wysoko innowacyjnej inwestycji w naszym mieście. Bez udziału gminy GAPP S.A. będzie miał trudności w realizacji inwestycji. Nabycie akcji w GAPP S.A. jest bezpieczne dla gminy, gdyż daje możliwości sprzedaży udziałów. Wskazał, że jeżeli taka będzie wola, to gmina może także bezpośrednio zainwestować w spółkę, lecz wówczas możliwości wycofania się z inwestycji będą mniejsze.

Radny Jerzy Durajczyk zapytał, co będzie gdy projekt nie uzyska dotacji z Unii Europejskiej,

Starosta Bielski Andrzej Płonka wyjaśnił, że dotacja z Unii Europejskiej jest już zagwarantowana i będzie przekazana po rozliczeniu kosztów inwestycji. W związku z tym Śląskie Centrum Naukowo-Technologicznego Przemysłu Lotniczego zostanie wybudowane. Beneficjentem będzie GAPP S.A., a realizatorem projektu jednoosobowa spółka Skarbu Państwa.

Burmistrz Marian Błachut stwierdził, że  w umowie gminy z GAPP S.A. dotyczącej objęcia udziałów w tej spółce należy zagwarantować, że w przypadku odstąpienia od realizacji zadania, gmina może wycofać swoje udziały.

Przewodniczący komisji Stanisław Pindel stwierdził, że kwota 1,5 mln zł na objęcie przez gminę udziałów w GAPP S.A. w przyszłości zwróci się poprzez dodatkowe wpływy z podatków, a realizacja nowoczesnej inwestycji wpłynie na rozwój i promocję gminy.

Z-ca Przewodniczącego komisji Grzegorz Lubecki stwierdził, że wyłożona przez gminę kwota na objęcie udziałów w GAPP S.A. nie zwróci się szybko. Przypomniał, że przed rozpoczęciem budowy Parku Techniki Lotniczej obiecywano, że w 2008 roku zostanie uruchomiona produkcja samolotów, a do tej pory jej nie rozpoczęto.

Członek komisji Franciszek Foltyn stwierdził, że należy się zastanowić nad sposobem przekonania mieszkańców do sensowności inwestycji w tym rejonie miasta oraz braku zagrożenia dla środowiska. Przy rozpoczynaniu budowy Parku Techniki Lotniczej były pewne oczekiwania mieszkańców, które mimo zakończenia inwestycji, pozostały niezrealizowane.

Burmistrz Marian Błachut stwierdził, że każda nowa inwestycja, a tym bardziej dofinansowana z Unii Europejskiej, musi spełniać wszystkie normy ochrony środowiska. Wskazał na potrzebę stworzenia sprzyjającego klimatu dla planowanej inwestycji.

Z-ca Przewodniczącego komisji Grzegorz Lubecki zapytał, co będzie gdy GAPP S.A. zmusi gminę do podwyższenia udziału w spółce, ze względu na wzrost kosztów budowy Centrum.

Burmistrz Marian Błachut wyjaśnił, że GAPP S.A. nie może wymusić na gminie podwyższenia udziałów w spółce  w przypadku wzrostu kosztów budowy centrum, ponieważ gmina nie będzie udziałowcem spółki zarządzającej projektem.

Radny Stanisław Kopeć zapytał, czy GAPP S.A. , poza planowaną  budową Śląskiego Centrum Naukowo-Technologicznego Przemysłu Lotniczego, realizuje także inne inwestycje.

Starosta Bielski Andrzej Płonka poinformował, że jest to obecnie jedyny projekt do realizacji przez GAPP S.A.

Poinformował, że 24 lutego 2009 roku w Bielsku Białej odbędzie się posiedzenie Europejskiej Komisji Rozwoju Regionalnego, na którym m.in. zostanie zaprezentowany projekt budowy Śląskiego Centrum Naukowo-Technologicznego Przemysłu Lotniczego.

Na zakończenie posiedzenia ustalono, że kolejne spotkanie nt. projektu budowy Śląskiego Centrum Naukowo-Technologicznego Przemysłu Lotniczego, z udziałem przedstawicieli GAPP S.A. odbędzie się  18 lutego 2009 roku o godz. 15. 00 w ramach posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów.

Ad.2

Przewodniczący komisji Stanisław Pindel poinformował, że następne posiedzenie komisji odbędzie się 19 lutego 2009 roku o godz. 15.30. Tematem posiedzenia będzie omówienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Czechowice-Dziedzice, obejmującej tereny położone w rejonie południowej części centrum miasta Czechowice-Dziedzice oraz omówienie proponowanego zakresu zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czechowice-Dziedzice.

Na tym protokół zakończono.

Komisja zakończyła się o godz. 18.15.

Protokół : Urszula Kaps

Przewodniczący

Komisji Rozwoju i Rolnictwa

Stanisław Pindel